


附件

2020年泗水县政府投资计划项目汇总表
  单位：万元
	序号
	项目名称
	建设起止年限
	建设性质
	总投资 （万元）
	总资金来源
	2020年
计划

投资
	2020年实际需县财政投

资额
	主要建设

内容及规模
	2020年
任务目标
	责任单位
	备注

	
	
	
	
	
	上级

资金
	县财政投资
	镇（街）、单位资金
	社会

资金
	
	
	
	
	
	

	总计：103个
	450382
	94561
	233911
	52779
	69131
	252012
	62284
	
	
	
	

	一、续建项目

	合计：20个
	157593
	22088
	48745
	37429
	49331
	95522
	8786
	
	
	
	

	1
	城区道路及配套设施续建工程
	2018
-
2020
	续建
	3200
	0
	3200
	0
	0
	2600
	1300
	实施6条道路建设及污水提升泵站配套管网工程一处。建设内容包括：①东盛路续建工程（建设路至花园路）、②花园路续建工程（中兴路至东盛路）、(跨华胥公园水系桥梁工程）、③圣德路工程（泉衍路至泉丰路）、④体育场路续建工程（圣华路至圣安路）、⑤泗河北岸污水提升泵站及配套管网续建工程、⑥青年路续建工程（健康路至济河桥）、⑦居安路续建工程（人民路至光明路）。
	完成年度建设任务。
	县住房城

乡建设局
	

	2
	华胥公园续建工程
	2016
-
2020
	续建
	4500
	2000
	2500
	0
	0
	1000
	0
	实施华胥公园占地20公顷的景观建设。建设内容为土方开挖、驳岸砌筑、铺装、绿化、亮化、道路、雕塑及建筑小品。
	完成年度建设任务。
	县住房城

乡建设局
	

	3
	黄阴集大闸除险加固工程
	2019

-

2021
	续建
	7257
	3629
	3628
	0
	0
	5810
	0
	工程规模为大(2)型。拦河闸原址拆除重建，右岸堤防加固，改建右岸引水闸，设置观测设施及监控设施。
	完成主体工程建设。
	县水务局
	

	4
	泗兴培训 中心
	2020

-

2022
	续建
	15750 
	0 
	500 
	15250 
	0 
	8000 
	0 
	用地面积31900㎡。总建筑面积41661㎡其中地上建筑面积26818㎡，地下建筑面积14843㎡。
	1号、2号、3号、4号楼、报告厅完成主体
	县委党校  县人武部    泗兴集团
	所交土地出让金以政府注资形式用于项目建设。

	5
	金融商务大厦
	2019

-

2022
	续建
	18679 
	0
	500
	18179
	0 
	6500 
	0 
	项目位于泗水县中兴路以东、行政审批中心南侧。总建筑面积44130.33平方米，地上建筑面积2218.55平方米，其中，政务中心扩建10267.64平方米，金融商务办公21950平方米，地下建筑面积1911平方米。
	完成金融商务大厦A栋楼和B栋楼主体工程。
	县行政审批服务局       泗兴集团
	所交土地出让金以政府注资形式用于项目建设。

	6
	圣水峪田园综合体
	2018

-

2020
	续建
	24161
	6300
	0
	0
	17861
	14328
	0
	主要建设“一线一核六区”一线是以S512省道为轴线打造旅游线路，“一核”是尼山鹿鸣乡居民宿为核心区打造。六区是国学传承区、花卉产业区、汇源葡萄产业区、油杏产业区、特色林果区和甘薯产业融合区。
	完成年度建设任务。
	县农业农村局       圣水峪镇
	

	7
	龙湾湖乡村振兴示范片区
	2019

-

2020
	续建
	8700
	8700
	0
	0
	0
	8700
	0
	主要分五块布局：夹山头村布局乡村艺术旅游服务功能，重点发展文创、绘画、手工艺等乡村创意及配套旅游产业，总面积约200亩；东仲都村、西仲都村、南仲都村、北尧湾村、南尧湾村布局山水林田湖产业综合服务功能，重点发展生态山体水体保育产业、滨湖休闲旅游、林果采摘等三生综合产业，总面积约1000亩；土洞村布局山地农旅服务功能，重点发展度假、体育休闲、林果采摘等农旅产业，总面积约400亩；鹿鸣村布局甘薯科技展示研发功能，重点发展甘薯高科技研发、新品种试验、农业高科技展示等科创产业，总面积约300亩；王家沟村布局圣源农耕旅游服务功能，重点发展耕读文化产业、度假养生、采摘等旅游产业，总面积约500亩。
	完成年度建设任务。
	县农业农村局       圣水峪镇
	上级专款3000万元，专项债券5700万元。

	8
	省级美丽乡村示范村创建工程
	2019

-

2020
	续建
	949
	869
	80
	0
	0
	949
	80
	实施圣水峪镇大峪口、西仲都、房家庄、南孙徐、卢家岭、石汪崖、安德村、露金沟村等8个村亮化、绿化、立面改造提升等工程。
	完成年度建设任务。
	县农业农村局
	

	9
	2019年市级美丽乡村示范村创建工程
	2019

-

2020
	续建
	480
	400
	80
	0
	0
	480
	66
	实施金庄镇立山庄村、下芦城村、上芦城村、立山崆村、马头山村、涝家庄村、乔家洼村、押山庄村等8个村亮化、绿化、立面改造提升等工程。
	完成年度建设任务。
	县农业农村局
	

	10
	汽车站二期工程
	2019

-

2020
	续建
	3500
	0
	3500
	0
	0
	3500
	500
	综合楼、加油站、维修车间、仓储车间共6809平方米，停车场硬化等工程
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	11
	县泗张镇南陈卫生院
	2018

-

2020
	续建
	900
	100
	0
	800
	0
	600
	0
	新院区新建综合楼、公共卫生服务楼及其他配套设施，改造原有二层楼房
	完成年度建设任务。
	县卫生健康局
	

	12
	开发区道路及排水工程
	2019

-

2020
	续建
	2243
	0
	2243
	0
	0
	2243
	897
	实施开发区4条道路及排水建设工程。建设内容包括：圣和路（浙商食品产业园大门-泉通路）道路及排水工程、圣昭路（泉音路-泉通路）道路及排水工程、圣工路（泉兴路-滨河南路）道路及排水工程 、规划一路（圣工路-金工一路西）道路及排水工程。
	完成年度建设任务。
	泗水经济   开发区
	

	13
	开发区雨污排水工程
	2019

-

2021
	续建
	290
	0
	290
	0
	0
	160
	50
	实施无穷食品至孟家村南雨水管道，及至第二污水处理厂污水管道工程。
	完成规划一路（无穷食品至孟家村南）雨水管道施工。
	泗水经济   开发区
	

	14
	2018年度县级土地开发整理项目
	2018

-

2020
	续建
	10541.4
	0
	10541.4
	0
	0
	4000
	1000
	泗水县2018年度土地开发整理项目，涉及泗张镇、华村镇、泗河街道、苗馆镇、济河街道、圣水峪镇、星村镇、泉林镇等8个乡镇。建设规模326.0556公顷,新增耕地225.6128公顷,新增耕地率69.19%。主要工程量为土地整理、田间道路、水利设施、电力配套等。
	完成年度建设任务。
	县自然资  源规划局
	

	15
	2018年度县级土地整治项目
	2019

-

2020
	续建
	6780.68
	0
	6780.68
	0
	0
	2300
	1380
	泗水县2018年度土地整治项目，项目规模797.2838公顷，新增耕地648.6608公顷，新增耕地率81.35%。主要工程量有土地整理、田间道路、水利设施、电力配套等工程。
	完成年度建设任务。
	县自然资  源规划局
	

	16
	2019年度杨柳镇等3镇耕地质量提质改造项目
	2019

-

2020
	续建
	522.34
	0
	522.34
	0
	0
	522.34
	313
	项目区涉及泗水县杨柳镇、星村镇，项目建设总规模138.4390ha项目区实施后可新增耕地2.6703ha，新增耕地率1.93%。主要工程包括土地平整工程、农田水利工程和田间道路工程，水利设施、电力配套等工程。
	完成年度建设任务。
	县自然资  源规划局
	

	17
	泗水县泗张镇西焦坡等18村土地整理项目
	2018

-

2020
	续建
	7470
	0
	6980
	0
	490
	5000
	2500
	项目区建设总规模1884.56公顷，其中旱地2199.88公顷，水浇地40.34公顷，果园128.73公顷，林地164.44公顷，其他草地35.70公顷，农村道路32.86公顷，沟渠15.11公顷，坑塘水面21.69公顷，设施农用地3.77公顷，田坎350.68公顷，裸地19.01公顷。整理土地27000余亩，建设配套水利设施和道路，新增土地2500亩。
	整理土地27000余亩，建设配套水利设施和道路，新增土地2500亩
	县自然资源规划局     汇鑫投资
	

	18
	新时代文明实践中心建设工程
	2019

-

2022
	续建
	4040
	40
	1800
	2200
	0
	1200
	500
	整合儒学讲堂、综合文化服务中心等现有阵地，在县、镇（街道）建设新时代文明实践中心（分中心），在村（社区）建设新时代文明实践站，通过“讲、评、帮、乐、庆”等形式，倡扬时代新风尚，培育时代新农民。2018年探索启动试点建设工作，2019年形成示范模板并总结推广，2020年实现全面推进，将其打造成为提高乡村社会文明程度的综合载体平台。到2022年农村志愿服务站建设率达到80%以上。
	完成新时代文明实践云平台建设，搭建新时代文明实践与融媒体互联平台；组织各镇街开展新时代文明实践中心建设培训；全县新时代文明实践站挂牌率达到20%；召开全县新时代文明实践站现场观摩会议；全县新时代文明实践站挂牌率达到30%以上，对工作突出的实践站进行奖补；提升镇街分中心建设；保障县新时代文明实践中心日常运行；培育志愿服务品牌项目。
	县委宣传部
	

	19
	文明道德提升工程三年行动
	2019

-

2021
	续建
	1650
	50
	600
	1000
	0
	600
	200
	巩固省级文明城市创建成果，实施六大行动（市民“四德”提升行动、机关文明志愿行动、校园文明安全行动、企业文明诚信行动、窗口服务满意行动、社区文明和谐行动），建设五项工程（社会主义核心价值观主题公园建设工程、社区新时代文明实践站建设工程、“职工之家”建设工程、学校安全教育平台提升工程、窗口单位“评价器”全覆盖工程）。实现每年市民文明素养和城区文明程度有新提升，每年的群众满意度、获得感和幸福感有新提升，每年顺利通过省级文明县测评。
	保障省级文明县复审顺利实施；建设新时代文明实践主题公园1处；建成“职工之家”示范单位10个；建设社会主义核心价值观主题街巷（小区）10个；评选机关文化建设先进单位和未成年人思想道德建设先进单位；保障“六大行动”“五项工程”顺利实施。
	县委宣传部
	

	20
	城乡供水一体化工程
	2019

-

2020
	续建
	35980
	0
	5000
	0
	30980
	27030
	0
	新建华村水厂、苗馆小李水厂配套管网工程，对已建龙湾套水厂、北城水厂、圣水峪水厂等水厂进行管网延伸；对龙湾套水厂进行改造，对单村联村供水工程进行改造。建成后，年供水量2100万立方米。
	完成年度建设任务。
	泗河水务有限公司
	专项债券

	二、新建项目

	合计：72个
	284624 
	72473 
	177001 
	15350 
	19800 
	148325 
	45994 
	
	
	
	

	1
	城区道路及配套设施新建工程
	2020
	新建
	5483 
	0 
	5483 
	0
	0
	5483
	3344
	实施7条道路工程建设及1处污水管道工程。建设内容包括：①圣册路东支路道路、桥梁及排水工程（滨河北路至育才学校南道路）。②洙泗小学东道路（滨河南路至致一路）。③泉庆路道路工程（圣华路至圣康路）。④圣康路道路工程（泉丰路至泉庆路）。⑤致一路道路工程（洙泗小学东道路至圣康路）。⑥音义河东规划支路（泉通路至体育场路）。⑦圣华路西规划支路（圣华路至滨河北路）。⑧北城区污水管道（育才中学南道路至北城泵站）工程。
	完成年度建设任务。
	县住房城 乡建设局
	

	2
	城区景观绿化提升工程
	2020
	新建
	1100 
	0 
	1100 
	0 
	0 
	1100 
	620 
	一是实施泗水县万向城室外配套续建及滨河南路景观工程；二是实施尧王线道路绿化工程（南外环至夹山头村）
	完成年度建设任务。
	县住房城 乡建设局
	

	3
	圣源大道景观提升及立面改造工程（营里、鹿鸣）
	2020
	新建
	4200 
	0 
	4200 
	0 
	0 
	4200 
	2520 
	圣源大道景观提升工程：泗水高速出入口至曲阜界，长约4.8公里。建设内容为土方回填、地形整理、绿化苗木栽植、人行道及自行车绿道等景观工程。立面改造工程：营里、鹿鸣十字路口沿线进行立面改造，改造内容包括旧门头拆除，统一更新安装新门头，墙面粉刷，铺装石板、青砖、增加铝格栅饰面、屋顶防水挂瓦，更换铝合金门窗。
	完成年度建设任务。
	县住房城  乡建设局  圣水峪镇
	

	4
	鲁南高铁连接线道路绿化、亮化工程
	2020
	新建
	800 
	0 
	800 
	0 
	0 
	800 
	480 
	西起泗水高速出入口东至泗水高铁广场，长约4公里。建设内容为土方换填、地形整理、绿化苗木栽植、路灯安装施工。
	完成年度建设任务。
	县住房城 乡建设局
	

	6
	公共事业管理
	2020
	新建
	2500 
	0 
	2500 
	0 
	0 
	2500 
	1000 
	实施珍珠泉路（泉源大道至古城路）、永胜路（人民路至中兴路）、圣华路（泉源大道至泉丰路）3段道路挖补罩油；实施城区部分道路路面修复、人行道提升改造工程、城区公园景区设施提升工程、城市桥梁维护维修及安全性检测、城区平交路口硬化工程；城区及国省道平交路口硬化工程；支付公园物业服务费。
	完成年度建设任务。
	县住房城 乡建设局
	

	7
	物业服务中心
	2020
	新建
	140 
	0 
	140 
	0 
	0 
	140 
	56 
	恒星家园小区增设800KVA变压器一台；圣源新天地小区增设800kVA变压器一台；盛达小区增设500KVA变压器一台。
	完成年度建设任务。
	县住房城  乡建设局              电力公司
	

	8
	市政工程图纸设计、咨询费
	2020
	新建
	300 
	0 
	300 
	0 
	0 
	300 
	90 
	2020年市政公用工程施工图设计、咨询费。
	完成市政公用工程施工图设计、咨询工作
	县住房城 乡建设局
	

	9
	供暖一次网改造
	2020
	新建
	3000 
	0 
	3000 
	0 
	0 
	3000 
	1200 
	新建3段供热一次网及2个小区二网、换热站：三发名邸至立国如意供暖一次管网、中兴路至泉丰路供热一次网、妇幼医院至水景苑供暖一次管网、龙城华府换热站及二次管网、三发名邸热站及二次管网建设。实施3条道路供暖一次网改造工程，建设内容包括：中兴路（邮局-恒兴家园西门）、泗河路（东八街西路口-戒毒学校）、圣安路（龙城北区西门至龙城御园东门站房）供暖一次网改造。
	完成年度建设任务。
	县住房城 乡建设局
	

	10
	泗城北区供热一次网建设工程
	2020
	新建
	1200 
	0 
	1200 
	0 
	0 
	1200 
	480 
	实施三发名邸至杨庄回迁区供暖一次网1900米。
	完成年度建设任务。
	县住房城 乡建设局
	

	11
	公厕建设
	2020
	新建
	1310 
	0 
	1310 
	0 
	0 
	1310 
	1310 
	2020年全县300户以上自然村计划建设公厕131个。
	完成年度建设任务。
	县住房城  乡建设局
	奖补资金，10万元/个

	12
	冬季清洁取暖改造工程
	2020
	新建
	17785
	8892 
	8893 
	0 
	0 
	8893 
	3557 
	实施不少于21721户以上的清洁取暖、农村农房基础节能改造11753户、城镇既有建筑节能改造6万平方米改造任务。
	完成年度建设任务。
	县住房城  乡建设局
	

	13
	农村危房改造
	2020
	新建
	2000
	1800 
	200 
	0 
	0 
	2000 
	200 
	对全县排查出的2499户C、D级危房实施改造建设。
	完成年度建设任务。
	县住房城  乡建设局 各镇街
	

	14
	公租房项目
	2020

-

2022
	新建
	2600
	2600
	0
	0
	0
	800
	0
	新建泉康公租房160套，建筑层数17层，建筑面积约9100平方米（含相关配套设施用房）
	完成基础施工，进行主体工程建设
	县住房城 乡建设局
	

	15
	老旧小区综合改造
	2020
	新建
	530 
	473 
	57 
	0 
	0 
	530 
	0 
	对泗水镇家属院、工商局家属院、实验小学家属院、高峪镇家属院、隆兴花园5个住宅小区，实施老旧小区综合整治，涉及户数280户，建筑面积 2.69 万平方米。
	完成年度建设任务。
	县住房城  乡建设局    泗兴集团
	

	16
	菜市场北棚户区拆迁费
	2020
	新建
	1800 
	0 
	1800 
	0 
	0 
	1800 
	1800 
	实施泗河路菜市场北棚户区29户居民搬迁清障。
	完成年度建设任务。
	县住房城  乡建设局    泗河街道
	

	17
	尹城水库增容
	2020
	新建
	6400
	1920
	4480
	0
	0
	6400
	0
	建设内容包括：开挖疏浚、环库路建设，增加库容320万方。
	完成年度建设任务。
	县水务局
	

	18
	农村饮水安全攻坚工程
	2020
	新建
	1441 
	0 
	981 
	460 
	0 
	1441 
	0 
	对我县剩余52个村进行饮水安全巩固提升。
	完成年度建设任务。
	县水务局
	

	19
	尧山南小型水库
	2020
	新建
	2500
	1250
	750
	500
	0
	2500
	400
	新建浆砌石重力式主坝，坝高5.0m，长90m，坝体设C25混凝土防渗墙，水库回水长度850米，平均回水宽度360米；新建均质壤土副坝长550m，上下游坡比均为1：3,最大坝高3.5m；新建溢洪道宽19.8m，长21m；饮水控制闸2处；水库建成后，总库容约为152万㎡
	完成年度建设任务。
	县水务局
	

	20
	泗河治理工程泗水段
	2020
	新建
	6940
	3470
	3470
	0
	0
	6940
	0
	对泗河泗水段及支流入泗河口14处险工段进行加固、护砌，工程防洪标准为50年一遇。
	完成年度建设任务。
	县水务局
	

	21
	饮水扶贫工程
	2020
	新建
	380 
	380
	0 
	0
	0
	380 
	0
	为全面打赢我县脱贫攻坚战，结合泗水县实际情况，利用省级攻坚行动补助结余资金，解决6个镇、街，11个村、1.14万人的饮水安全。
	完成年度建设任务。
	县水务局
	

	22
	县农村生活污水治理项目
	2020

-

2021
	新建
	23800
	2000
	2000
	0
	19800
	23000
	1000
	完成全县90%以上的村庄生活污水治理任务
	完成全县45%以上的村庄生活污水治理任务。
	县水务局 山东公用水务
	

	23
	县林场林区道路建设工程
	2020
	新建
	394.4
	208
	186.4
	0
	0
	394.4
	60
	建设国有黄山、安山林场林区道路6.1公里
	完成年度建设任务。
	县自然资 源规划局
	

	24
	尼山圣境周边山体绿化景观提升工程
	2020

-

2021
	新建
	1508
	200
	1308
	0
	0
	815.9
	150
	实施造林、补植1302亩，防火道路1.5公里，灌溉干管4.5公里，防火隔离墙4.8公里
	完成造林436.5亩，防火道路1千米，灌溉干管4千米，防火隔离墙2千米。
	县自然资 源规划局
	

	25
	泗河两岸沿河路绿化工程
	2020
	新建
	935
	0
	935
	0
	0
	935
	370
	县界-橡胶坝，全长约28.5公里。两侧栽植行道树，部分节点栽植灌木及地被苗木。
	完成年度建设任务。
	县自然资 源规划局
	

	26
	公安一站式执法办案中心及特警营房、训练基地
	2020

-

2022
	新建
	4600 
	0 
	0 
	4600 
	0 
	2000 
	0 
	总建筑面积14200㎡，地上11层，面积11700㎡，地下2500㎡，含办案中心、案管中心、涉案物品管理中心、特警营房、训练基地、及刑警、禁毒、经侦、交警大队业务中心。
	完成主体工程建设。
	县公安局
	

	27
	人像识别平台前端摄像机
	2020
	新建
	650 
	0 
	0 
	650 
	0 
	130 
	0 
	完成2019年建设100路人像识别前端摄像机，需80万元，完成18年建设的50路人像识别摄像机续费50万元。2020年新建150路人像识别摄像机
	2020年新建150路人像识别摄像机。
	县公安局
	

	28
	智慧安防社区建设
	2020
	新建
	795 
	0 
	0 
	795 
	0 
	795 
	0 
	建设智慧社区警务应用（县级）平台，容量为60个社区，建设资金320万；建设改造10个社区，每个智慧社区包括综合安防后端指挥中心、监控中心显示系统、信息发布系统、车辆出入管理系统、人行通道、单元门人脸识别系统、一键报警系统、高空抛物和警戒相机等，每个小区46.5万元，10个小区465万元；每个社区需1条网络传输专线，每条专线年租赁费0.1万元，每年需2万元，5年需10万元。共需795万元
	完成建设并投入使用
	县公安局
	

	29
	干部学习锻炼
	2020
	新建
	320
	0
	320
	0
	0
	320
	320
	计划选派50名左右优秀年轻干部到发达地区学习锻炼；选派60名左右村和社区支部书记到发达地区学习锻炼。
	完成年度任务
	县委组织部
	

	30
	发展壮大村集体经济
	2020
	新建
	2000
	0
	2000
	0
	0
	2000
	2000
	利用扶持资金2000万元集中投入县国有企业，县国有企业每年对60个基础较差的村进行兜底扶持，其中10个村每村50万元，每年兜底5万元；50个村每村30万元，每年兜底3万元。力争2020年年底集体收入超5万元达到80%，超10万元达到30%。
	完成年度任务
	县委组织部
	

	31
	村级场所提档升级工程
	2020
	新建
	300
	0
	300
	0
	0
	300
	300
	对2020年新扩建村级活动场所进行奖补。根据实际建设数量制定奖补标准。
	完成年度任务
	县委组织部
	

	32
	村庄发展奖
	2020
	新建
	300
	0
	300
	0
	0
	300
	300
	主要设置发展壮大村集体经济、农村人居环境、三零创建三个考核性指标，分类量化排名，各考核指标各占1/3，对所有的行政村进行大排名。对排名靠前的前50名进行奖励。县财政列支300万元。
	完成年度任务
	县委组织部
	

	33
	优秀支部书记激励、保障
	2020
	新建
	50
	0
	50
	0
	0
	50
	50
	计划组织选聘100名左右特聘组织员，每名特聘组织元每月补助600-800元，通过以强代弱，以优带差的形式帮助班子较差的村发展。
	完成年度任务
	县委组织部
	

	34
	统一战线基础提升工程
	2020
	新建
	150
	0
	150
	0
	0
	150
	150
	1、支持县光彩事业促进会、知联会、新阶联等各类统战团体建设。
2、引导规范各类商会活动，支持异地商会建设，积极与外地缔结友好商会。
3、开展民族宗教基层基础提升。
4、开展港澳台侨代表人士基础数据调查建档走访工作。
	完成年度任务
	县委统战部
	

	35
	县人武部设施提升工程
	2020
	新建
	40
	0
	40
	0
	0
	40
	40
	对人武部设施进行改造提升，主要开展办公室墙面粉刷、办公桌椅等设施更换等工作。
	完成年度任务
	县人武部
	

	36
	多网融合社会治理信息平台
	2020
	新建
	970
	0
	970
	0
	0
	970
	460
	联动处理中心和分析研判中心项目，包括基础网格管理、基础数据、社会稳定综合管理、联动事件管理、矛盾纠纷化解、督查督办社会治理考核评价、移动端APP、公众微信平台等子系统，开发费用共计约970万元；
	完成年度建设任务
	县委政法委
	

	37
	农村人居环境整治提升工程
	2020
	新建
	1500
	0
	500
	1000
	0
	1500
	500
	围绕“三清一改”推进农村人居环境整治，提升村庄公共环境，重点对村内“四大堆”(垃圾堆、柴草堆、土石堆、粪堆)、生活垃圾、私搭乱建、乱贴乱画等影响村容村貌的问题进行清理；实施乡村绿化亮化行动，开展村庄水体清理，消除各类黑臭水体；推进农膜回收及农作物秸秆综合利用；完善“户集、村收、乡镇运、县处理”的城乡环卫一体化体系；开展“美丽庭院”创建；建立厕所粪污长效管护机制。
	完成年度建设任务
	县农业农村局
	

	38
	2020年美丽乡村示范村创建工程
	2020

-

2021
	新建
	2000
	1200
	800
	0
	0
	1200
	0
	用于华村镇、星村镇、泉林、杨柳镇各1个省级美丽乡村示范村；济河街道沙胡同村，圣水峪镇于家庄村、营里村、王家沟村、鹿鸣厂村、连家庄村，苗馆万兴庄村，中册镇黄土村，高峪镇杨家桥村，泗河街道鲍东庄村，泗张镇黄家峪村，柘沟镇岔河村等12个市级美丽乡村示范村。
	完成建设任务50%工作量。
	县农业农村局
	

	39
	幸福院养老周转房建设项目
	2020
	新建
	500
	55
	445
	0
	0
	500
	445
	对东仲都村、西仲都村、南仲都村进行养老人员生存现状摸底，建设幸福院、养老周转房。
	完成主体工程建设。
	圣水峪镇
县民政局
	

	40
	S512日东线泗水连接线水泉至圣水峪段改建工程
	2020

-

2022
	新建
	87000 
	39000 
	48000 
	0 
	0 
	8325 
	10500 
	全长约15.18公里（2019年先期实施日兰高速泗水出口至高铁站段3.8公里），双向四车道，路面宽度25.5米，按照一级公路标准建设。
	完成省级立项，启动工程建设，进行路基、桥涵施工。
	县交通运输局
县公路局
	

	41
	危桥改造工程
	2020
	新建
	1638
	0
	1638
	0
	0
	1638
	655
	实施全县9座危桥改造工程，进行拆除重建。建设内容包括：1、沙胡同桥，全长25米。2、东泽沟桥，全长60米。3、辛安庄桥，全长85米。4、南陈桥，全长85米。5、踅庄桥，全长50米。6、西枣山峪桥，全长50米。7、北圣水峪桥，全长60米。8、马家峪桥，全长60米。9、芦沟桥，全长60米，拆除重建。
	完成桥梁建设。
	县交通运输局
	

	42
	泉林镇驻地--铁路立交桥段道路工程
	2020
	新建
	3000
	0
	3000
	0
	0
	3000
	1200
	泉林镇驻地至铁路立交桥段，全长约3公里，路面宽16米，按二级公路标准建设。建设内容包括道路、排水、安防等内容。
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	43
	等闲谷艺术小镇旅游道路工程
	2020

-

2020
	新建
	1170
	0
	1170
	0
	0
	1170
	468
	完成龙湾湖片区4条道路施工图设计；完成1.76公里的等闲谷艺术小镇旅游道路建设任务。
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	44
	村道安防工程
	2020
	新建
	600
	0
	600
	0
	0
	600
	115
	实施100公里的村道安全防护工程，包括标识标牌、道路标线等内容
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	45
	乡村道路提升工程
	2020
	新建
	4000
	0
	2000
	2000
	0
	4000
	1000
	实施50公里乡村道路提升工程。
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	46
	户户通工程
	2020
	新建
	3220
	0
	1610
	1610
	0
	3220
	644
	实施75公里的户户通工程。
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	47
	星吴公路（柘沟镇柘沟七村至曲阜界）
	2020
	新建
	3650
	0
	3650
	0
	0
	3650
	1500
	全长约4.85公里，路面宽9米，按二级公路标准建设。建设内容包括道路、排水、安防等内容。
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	48
	泗水县泗河堤顶路非机动车道工程
	2020
	新建
	8000
	0
	8000
	0
	0
	8000
	3200
	修建泗水县泗河堤顶路非机动车道工程0.5米+3米非机动车道+2米绿化带，全长29.65公里，右堤17.19公里，左堤12.46公里。
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	49
	交通工程规划设计费
	2020
	新建
	400
	0
	400
	0
	0
	400
	200
	2020年交通工程项目规划设计
	完成年度建设任务。
	县交通运输局
	

	50
	地震安全性、地质灾害危险性、压覆重要矿产资源、水土保持、水资源论证、雷电灾害风险、考古调查勘探、防洪影响、交通影响、节能区域评估  
	2020
	新建
	500
	0
	500
	0
	0
	500
	300
	实施开发区区域性评估。
	完成开发区区域性评估
	泗水经济

开发区
	

	51
	圣源大道（泉源大道-滨河南路）升级改造工程
	2020

-

2022
	新建
	32000
	0
	32000
	0
	0
	3000
	0
	实施约3380米的道路扩宽及排水、绿化、亮化工程，将现有机动车道升级为双向8车道、非机动车道、人行道，道路红线宽50米；实施泉兴路雨污排水改造工程。
	完成可研、初设、立项、EPC招标、征地等前期工作。
	泗水经济

开发区    汇鑫投资
	

	52
	泉兴路（圣昭路-张丰公路）道路提升工程
	2020

-

2021
	新建
	4200
	0
	4200
	0
	0
	3000
	1000
	实施约长4500米泉兴路隔离桩、隔离栏、非机动车道、人行道、绿化、亮化工程
	完成圣昭路--圣金路段道路提升改造。
	泗水经济

开发区   汇鑫投资
	

	53
	开发区绿化养护
	2020
	新建
	150
	0
	150
	0
	0
	150
	150
	对圣华路以西园区绿化进行日常养护
	对圣华路以西园区绿化进行日常养护。
	泗水经济

开发区
	

	54
	供热一体化工程
	2020
	新建
	3240
	0
	3240
	0
	0
	3240
	1500
	实施长约4000米的盼盼食品、陈村食品、无穷食品、味珍食品热力管网配套工程；实施公安消防供热工程。
	完成年度建设任务。
	泗水经济

开发区      圣源热电
	

	55
	开发区道路绿化工程
	2020
	新建
	465
	0
	465
	0
	0
	465
	0
	实施圣和路（泉音路-泉通路）、圣昭路（泉音路-泉通路）、圣工路（泉兴路-滨河南路）、规划一路（圣工路-金工一路）等道路绿化，总长度约2740米，绿化面积约3.6万平方米。
	完成年度建设任务。
	泗水经济

开发区    汇鑫投资
	

	56
	开发区道路亮化工程
	2020
	新建
	210
	0
	210
	0
	0
	210
	0
	实施圣和路（泉音路-泉通路）、圣昭路（泉音路-泉通路）、圣工路（泉兴路-滨河南路）、规划一路（圣工路-金工一路）等道路亮化，总长度约2740米；在泉音路、圣和路增设变压器，在圣工路铺设供电管线。
	完成年度建设任务。
	泗水经济

开发区      汇鑫投资
	

	57
	开发区绿化补植提升
	2020
	新建
	300
	0
	300
	0
	0
	300
	0
	实施圣昭路、泉兴路、泉音路等道路绿化补植提升工程。
	完成年度建设任务。
	泗水经济

开发区      汇鑫投资
	

	58
	开发区孵化加速器租赁 
	2020
	新建
	330
	0
	330
	0
	0
	330
	0
	租赁园区占地面积60亩，办公楼3120平方米，厂房13600平方米。
	完成年度建设任务。
	泗水经济

开发区
	

	59
	县苗馆卫生院门诊综合楼
	2020
	扩建
	420
	0
	200
	220
	0
	420
	80
	本项目是在原门诊楼基础上，在西侧、北侧进行接建，共增加建筑面积1689.79平方米，同时配套建设室内给排水、电气、消防等设施。可提供医疗床位50张。
	建设完成并投入使用
	县卫生健康局
	

	60
	县圣水峪中心卫生院迁址新建
	2020
	新建
	1760
	
	200
	1560
	0
	1200
	80
	该项目规划建设占地20亩，总建筑面积5720㎡，其中：建设有综合楼4320平方米；公共卫生楼700平方米；服务楼700平方米，新增床位数99张
	完成主体建设
	县卫生健康局
	

	61
	泗水县泗河街道卫生院综合楼建
	2020
	新建
	2000
	25
	200
	1775
	0
	1600
	80
	本项目总占地面积5300.00平方米（约7.95亩），总建筑面积5000.00平方米。新建综合楼一座5000.00平方米。同时配套建设室内外给排水、电气、暖通、消防、绿化及道路广场等设施；新规划床位：医疗床位55张，养老床位50
	完成主体建设
	县卫生健康局
	

	62
	新建30个村卫生室项目
	2020
	新建
	300
	0
	300
	0
	0
	300
	120
	2020年新建30个村卫生室，每个新建村卫生室建筑面积不低于100平方米，诊断室、治疗室、药房、观察室、公共卫生服务室“五室分开”，按照标准化卫生室建设标准配置。
	完成建设并投入使用
	县卫生健康局
	

	63
	县第二中学综合楼
	2020
	新建
	1900
	300
	1600
	0
	0
	1900
	0
	新建综合楼0.67万平方米。
	完成建设任务并投入使用
	县教育体育局
	

	64
	县柘沟初级中学教学综合楼
	2020
	新建
	2000
	630
	1370
	0
	0
	630
	0
	新建教学综合楼0.7万平方米。
	完成建设任务并投入使用
	县教育体育局
	

	65
	县泗河小学教学楼
	2020
	新建
	1200
	800
	400
	0
	0
	800
	0
	新建教学楼0.5万平方米。
	完成建设任务并投入使用
	县教育体育局
	

	66
	县洙泗小学教学楼
	2020
	新建
	1200
	770
	430
	0
	0
	770
	0
	新建教学楼0.5万平方米。
	完成建设任务并投入使用
	县教育体育局
	

	67
	泗水县学前建设项目
	2020

-

2021
	新建
	3960
	2000
	1960
	0
	0
	2000
	0
	泗河小学老校幼儿园、幸福幼儿园、龙城小学分校幼儿园等3处幼儿园建设项目，新建校舍1.5万平方米及配套设施。
	完成主体建设
	县教育体育局
	专项债券项目

	68
	泗水县幸福学校（一期）
	2020

-

2021
	新建
	1800
	500
	1300
	0
	0
	500
	0
	泗水县幸福学校（一期），建设教学楼0.7万平方米。
	完成主体建设
	县教育体育局
	中央预算内资金

	69
	泗水县职业中专扩建项目（二期）
	2020

-

2021
	新建
	5000
	3000
	2000
	0
	0
	3000
	0
	新建宿舍楼、实训楼0.2万平方米及配套设施。
	完成主体建设
	县教育体育局
	特别国债

	70
	泗水县社会足球场建设项目
	2020
	新建
	600
	0
	600
	0
	0
	600
	0
	建设城东、城北2处社会足球场，建筑面积约2万平方米。
	完成建设任务并投入使用
	县教育体育局
	“十三五”期间任务，要求2020年10月底前必须完成。
（体彩公益金及教育费附加）

	71
	华兴苑、华阳水苑小区新建供暖设施
	2020

-

2021
	新建
	600
	0
	600
	0
	0
	200
	0
	华兴苑小区新建一次网管道（DN133）22米
新建二次网管道（DN159)154.6米、（DN76)196米，换热站一座；华阳水苑小区新建二次网管道（DN80)2000米
（DN100)400米（DN150)200米
（DN125）1200米，换热站一座。
	完成项目前期招投标等手续，启动工程建设。
	圣源热电
	

	72
	西音义村户户通道路工程
	2020
	新建
	360
	0
	180
	180
	0
	360
	0
	（1）完成村内7600㎡主街道柏油路硬化；（2）完成18cm厚7500㎡水泥道路硬化（3）完成12cm厚30500㎡水泥路硬化。
	完成年度建设任务
	金庄镇
	

	三、支付欠款

	合计：2个
	7000
	
	7000
	
	
	7000
	7000
	
	
	
	

	1
	还政府投资工程欠款
	2020
	
	5000 
	0 
	5000 
	0 
	0 
	5000 
	5000 
	根据市政工程及农村改厕欠款情况，2020年需兑付市政工程及农村改厕欠款5000万元。
	根据市政工程及农村改厕欠款情况，2020年需兑付市政工程及农村改厕欠款5000万元。
	县住房城 乡建设局
	

	2
	G327连菏线泗水县大宇路口至圣昭路口段改建工程（泗水南外环）
	2020
	
	2000
	0
	2000
	0
	0
	2000
	2000
	欠工程款和设计费。
	
	县交通运输局
县公路局
	

	四、规划编制

	合计：9个
	1164
	0
	1164
	0
	0
	1164
	504
	
	
	
	

	1
	泗水县环卫专项规划
	2019

-

2020
	规划
	40
	0
	40
	0
	0
	40
	20
	编制泗水县环卫专项规划。
	完成规划编制。
	县住房城 乡建设局
	

	2
	泗水县泉林历史文化名镇保护规划
	2019

-

2020
	规划
	47
	0
	47
	0
	0
	47
	24
	编制泗水县泉林历史文化名镇保护规划。
	完成规划编制。
	县住房城 乡建设局
	

	3
	泗水县国土空间总体规划及试点村庄规划
	2019

-

2020
	规划
	742
	0
	742
	0
	0
	742
	300
	编制国土空间总体规划及6个“多规合一”试点村庄规划编制
	完成规划编制。
	县自然资 源规划局
	

	4
	泗水县泉林泉群风景名胜区总体规划
	2019

-

2020
	规划
	45
	0
	45
	0
	0
	45
	0
	泉林泉群风景名胜区总体规划
	完成规划编制。
	县自然资 源规划局
	

	5
	泗水县水系连通规划
	2020
	规划
	120
	0
	120
	0
	0
	120
	60
	将我县主要水利设施及水源地进行连通，提高水资源配比与利用，促进社会可持续发展
	完成规划编制。
	县水务局
	

	6
	泗水县河砂资源利用规划
	2020
	规划
	30
	0
	30
	0
	0
	30
	30
	对我县主要河道内河砂资源进行勘探，查明储量，为下一步有序开发利用提供数据支撑
	完成规划编制。
	县水务局
	

	7
	泗水县“十四五”规划编制
	2020
	规划
	60
	0
	60
	0
	0
	60
	30
	“十四五”期间，明确泗水县发展定位，主要是坚持新发展理念，坚持“生态优先、绿色发展”，突出区域特色，依托本地优势，用足用好各项政策机遇，全力推动高质量发展，把泗水县打造成为全省知名的乡村振兴齐鲁样板示范区、健康食品产业集聚地、传统文化旅游新高地、生态宜居康养福地。
	完成规划编制。
	县发展改革局
	

	8
	泗水县垃圾分类专项规划
	2020
	规划
	40
	0
	40
	0
	0
	40
	20
	编制泗水县垃圾分类专项规划。
	完成规划编制。
	县住房城 乡建设局
	

	9
	泗水县热电联产专项规划
	2020
	规划
	40
	0
	40
	0
	0
	40
	20
	编制泗水县热电联产专项规划。
	完成规划编制。
	县发展改革局
	


	泗水县人民政府办公室　　　    　    　　2020年3月30日印发


— 12 —
— 11 —


