山东省泗水县

地质灾害防治规划

（2021－2025年）

泗水县人民政府

《山东省泗水县地质灾害防治规划》

编制工作领导小组

组  长： 王  营

副组长： 蒋廷泉  刘宗源

成  员： 陈  锋  李景龙  廉士刚  孙启斌  张  峰

刘玉龙  杨玉国  王晓飞  张佰康  陈向前

《山东省泗水县地质灾害防治规划》

编审委员会

主    任： 蒋廷泉

副 主 任： 陈  锋  廉士刚

委    员： 张  凯  钱世祥  王晓飞  张佰康

主    编： 王  猛  王晓飞

副 主 编： 董周宾  张跃跃  张佰康

撰 稿 人： 刘  康  王  君  尹亚军  王志亮

卢国宏  李传夏  李晓莉  郑国栋

目     录

前    言	1

一、地质灾害现状与防治工作进展	1

(一)地质灾害现状	1

(二)地质灾害趋势预测	2

(三)地质灾害防治成效	2

(四)地质灾害防治工作存在的主要问题	4

二、规划指导思想、原则和目标	5

(一)指导思想	5

(二)规划原则	5

(三)规划目标	6

(四)规划编制依据	6

三、地质灾害易发区划分	8

(一)分区原则	8

(二)易发区划分及分区概述	8

四、地质灾害防治分区及工作部署	13

(一)重点防治区（Ⅰ）	14

(二)次重点防治区（Ⅱ）	14

(三)一般防治区（Ⅲ）	15

五、地质灾害防治任务	16

(一)地质灾害防治基础调查工作	16

(二)地质灾害减灾工程	17

(三)完善监测网络体系	18

(四)应急反应系统建设	19

六、规划实施的保障措施	20

(一)组织领导	20

(二)强化协作配合	20

(三)保障资金投入	20

(四)全面加强督导	21

附   件（附正文后）

附件1  泗水县地质灾害基本情况一览表

附件2  泗水县地质灾害易发性分区图

附件3  泗水县地质灾害点防治规划分区图

前    言

为有效防治地质灾害，最大限度避免和减少地质灾害造成的人民群众生命财产损失，合理开发利用矿产资源，切实保护地质环境，促进泗水县经济社会可持续发展，依据《山东省地质环境保护条例》《山东省地质灾害防治规划》等，泗水县人民政府于2012年5月发布实施了《山东省泗水县地质灾害防治规划（2012-2025年）》，取得了良好的效果。

随着全县经济社会的快速发展，《山东省泗水县地质灾害防治规划（2012-2025年）》已难以适应当前地质灾害防治工作的要求，为了促进地质灾害防治规划的规范化，增强规划的科学性、实用性和可操作性，结合全县地质灾害现状与发展趋势、经济社会发展特点及有关部门规划，泗水县自然资源和规划局修订编制了《山东省泗水县地质灾害防治规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）。

《规划》是泗水县地质灾害防治工作的指导性文件，是县政府各职能部门开展地质灾害防治工作的主要依据，规划基准年为2020年，规划期为2021-2015年，规划范围为泗水县全县范围。

本《规划》所称地质灾害，包括自然因素或人为活动引发的危害人民群众生命财产安全的山体崩塌、滑坡等与地质作用有关的灾害，根据鲁国土资环函[2011]5号文“关于地质灾害防治规划修编有关问题的通知”，因矿产资源勘查开采等活动造成矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡不再纳入本规划。

一、地质灾害现状与防治工作进展

(一)地质灾害现状

泗水县地处鲁中山区的西南部，地质环境条件较为复杂，工程活动频繁，降水相对集中，地质灾害隐患点相对较多，地质灾害类型主要有崩塌、滑坡二种。截至2020年12月，全县共有地质灾害隐患点26处，其中崩塌25处、滑坡1处，威胁人口97人，潜在威胁财产416万元。已发生23处，全部为崩塌地质灾害。13个镇（街道）中有4个镇存在地质灾害隐患点（表1-1，附表1）。地质灾害隐患点在空间上的分布主要受地质环境条件、人类工程建设活动的影响，多集中在中低山丘陵区，在时间分布上呈现明显的集中性，各类地质灾害主要发生在每年的汛期（6-9月份）。

表1-1  泗水县地质灾害隐患点分布表

| 乡镇 | 地质灾害隐患点(个) | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 金庄镇 | 8 | 21 | 92 |
| 圣水峪镇 | 6 | 18 | 71 |
| 泗张镇 | 11 | 43 | 223 |
| 苗馆镇 | 1 | 15 | 30 |
| 合 计 | 26 | 97 | 416 |

根据原国土资源部《县（市）地质灾害调查与区划基本要求实施细则》地质灾害规模分级标准，泗水县26处地质灾害隐患点全部为小型地质灾害隐患点。

1、崩塌

崩塌地质灾害是泗水县区内发育的主要地质灾害类型之一，目前已发现崩塌灾害点25处，出现于泗水县南部低山丘陵区内，地面高程一般为200-520米。崩塌地质灾害隐患点一是受筑路、景点开发等人类工程活动影响，被人为开挖，形成陡坡和破碎松散的崩落体，在降雨或震动等外力作用下，容易发生崩塌；二是新太古代花岗岩球状风化强烈，常形成球状危岩体，极易发生崩塌地质灾害。

2、滑坡

泗水县现有滑坡隐患点1处，位于苗馆镇查山峪南侧，位于地面标高200m以上地段，地面植被不发育，总体坡度大于35°，属小型土质滑坡，滑床为寒武系灰岩，滑体为坡积土及碎石等。

(二)地质灾害趋势预测

崩塌、滑坡地质灾害隐患点主要分布于泗水县南部低山丘陵区，该区山高势陡，尤其是侵入岩和变质岩山体植被较差，岩石风化破碎较严重，部分地段人为活动强烈。在持续强降雨或剧烈震动时，规划期内发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性大。由于所在区域为多为休闲旅游区，随着景点的开发，人类工程活动的增多，崩塌、滑坡受其影响发生的概率较大。

(三)地质灾害防治成效

自《山东省泗水县地质灾害防治规划（2012-2025年）》实施以来，在县委、县政府的高度重视和领导下，在县自然资源和规划局的组织、协调、指导和监督下，坚持以“预防为主，避让与治理相结合”的原则，结合实际、全面规划、突出重点，按照《地质灾害防治条例》要求，积极开展防治工作，在防灾减灾方面取得了显著成绩。

1、地质灾害防治管理体系基本建立

全面编制并实施了《山东省泗水县地质灾害防治规划（2012-2025年）》，为全县地质灾害防治工作提供了科学依据，为国土空间规划、美丽宜居乡村建设提供了重要参考。初步建立了县、镇（街道）、村三级地质灾害防治管理机构和监测网络体系，明确了防治责任人，且每年都依据《规划》制订防灾预案，明确防治重点和防治措施，落实了汛前排查、汛中巡查、汛后核查的“三查”制度、灾情险情速报制度、24小时值班制度等汛期工作制度。

2、地质灾害调查工作逐步开展

完成了1:5万地质灾害调查，基本查明了全县地质灾害的类型、数量、规模与分布规律，掌握了地质灾害的发育特征、形成条件和影响因素，初步评价了地质灾害隐患点的稳定性与危害性，划分了地质灾害易发分区，为地质灾害防治、城乡建设、国土空间规划编制等提供了依据。

3、积极推进地质灾害危险性评估制度

为从源头上杜绝人类工程活动引发地质灾害，在建设用地审批、矿业权设置等环节，严格执行部、省、市有关地质灾害危险性评估的各项制度，不断加大地质灾害危险性评估工作监管力度，降低了人类工程活动引发的地质灾害。

4、建立了地质灾害群测群防网络

建成了县、镇（街道）、村三级地质灾害管理体系，建立了地质灾害群测群防的网络体系，获得原国土资源部地质灾害群测群防“十有县”称号。通过报纸、电视、广播、墙面标语、警示牌等手段，加强了地质灾害防治有关知识的宣传力度，在地质灾害隐患点设置了地质灾害“防治工作明白卡”和“避险明白卡”。

5、地质灾害防治工作取得初步成效

积极做好地质灾害及其隐患的应急排险、勘查治理和搬迁避让工作，努力减少地质灾害威胁，完成了泉林镇青山滑坡治理、金庄镇立山崆崩塌治理、泗张镇苇子沟村搬迁避让工作，同时正在积极申请财政资金与社会资金，加快地质灾害隐患点治理工作。

6、科普宣传工作初见成效

近年来，泗水县采取多种形式，利用“世界地球日”、“防灾减灾日”、“环境日”、“土地日”等有利时机，广泛开展地质环境及地质灾害防治科普宣传活动，提高了灾害多发区及矿山企业干部群众的防灾减灾意识。

(四)地质灾害防治工作存在的主要问题

1、地质灾害的监测、预警预报系统有待完善

地质灾害监测、预警预报体系刚刚起步，尚不能为地质灾害防治提供较为充分的支持。县级监测机构尚未健全，地质灾害信息系统处于基本数据库建设阶段，不能提供快速动态查询服务。

2、防治资金来源与渠道单一

地质灾害防治治理资金仅靠财政拨款，资金来源与渠道相对单一，缺乏社会资金的投入，导致一些急需治理的特别是影响社会安定的隐患点，得不到及时勘查和治理。

3、防灾意识需要进一步提高

随着经济建设的发展，人类工程活动越来越强烈，由于缺乏科学预见性，或防范措施不到位，人为引发的地质灾害时有发生。地质灾害防治知识宣传力度不够，干部群众防灾意识不够深入。避免人为引发地质灾害，提高全民防灾意识，是当前及今后地质灾害防治工作的重点和难点。

二、规划指导思想、原则和目标

(一)指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。把“以人为本”、人与自然和谐发展作为主线，改善地质环境，以保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定为目标，突发性地质灾害防治为重点，以地质灾害调查为基础，科学技术为依托，群测群防、治理为手段，采取以防为主，避让与治理相结合的方法，把地质灾害防治与经济发展紧密结合起来，提高地质灾害的监测预警预报能力和防治水平，建立和完善防灾减灾体系等长效机制，最大限度地减少地质灾害造成的人员伤亡和经济损失。

(二)规划原则

1、坚持“以人为本”的原则

把人民群众生命安全放在首位，最大限度的减少地质灾害造成的人员伤亡和经济损失，重点防治人群活动聚集地。同时，加强地质灾害知识的宣传普及，提高公众防灾减灾意识和能力。

2、坚持预防为主、避让与治理相结合的原则

开展地质灾害防治工作，首先考虑预防，特别是预防人为诱发的地质灾害，其次合理避让，最后选择治理。充分发挥政府部门的主导作用，广泛调动企业、团体、其他社会组织和广大公众的积极性，从实际工作出发，因地制宜，讲求实效。

3、坚持统筹规划、突出重点、分步实施、全面推进的原则

地质灾害防治工作需要投入大量人力、物力和财力的工作，是一项长期性工作，综合考虑各镇（街道）地质灾害特点和经济社会发展水平，进行统一规划，选择重点地区进行重点工程防治，分步实施。根据地质灾害的危险程度，按照轻重缓急，先易后难的程序，有计划、有步骤的分阶段、分层次实施，进而推动全县地质灾害防治工作。

4、坚持各级政府对辖区内地质灾害防治负责的原则

县、镇两级政府对辖区内地质灾害防治工作负责。县自然资源和规划局负责全县范围内的地质灾害防治的组织、协调、指导和监督，县各有关管理部门按照各自职责开展地质灾害防治工作，充分调动企业、团体、其他社会组织和广大公众的积极性，参与地质灾害的防治工作。因自然因素造成的地质灾害的防治经费，要分别列入县、镇两级政府的财政预算；因工程建设引发的地质灾害的治理费用，由责任单位承担。

5、地质灾害防治与泗水县经济社会发展相协调

围绕泗水县经济社会发展战略部署地质灾害防治工作，地质灾害调查、预警预报、监测预警和减灾工程在空间布局和时间安排上，与泗水县经济社会发展紧密衔接，增强全县的可持续发展能力。

(三)规划目标

到2025年，基本建立科学高效的地质灾害防治体系，最大限度防范和化解地质灾害风险。全面开展地质灾害风险调查评价工作，必要时建立视频监测系统。提升地质灾害风险动态监测预警预报能力。积极推进地质灾害综合治理和避险移民搬迁工程建设。加强科技创新和科普宣传，建立群专结合的地质灾害监测网络和信息系统。

(四)规划编制依据

本次《规划》编制依据主要有：

1、《地质灾害防治条例》（国发〔2003〕394号）；

2、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）；

3、《山东省地质灾害防治三年（2019-2021年）行动地质灾害综合治理和避险移民搬迁工程实施方案》（山东省自然资源厅、山东省发展和改革委员会等单位联合印发）；

4、《地质灾害防治三年行动实施纲要》（2020年自然资源部印发）；

5、《山东省自然灾害风险防治办法》（省政府令〔2020〕330号）；

6、《山东省地质灾害防治规划（2021-2025年）》；

7、《自然资源部关于做好2021年地质灾害防治工作的通知》（自然资发〔2021〕44号）。

三、地质灾害易发区划分

(一)分区原则

1、定性与定量相结合的原则

根据地质灾害调查工作中查明的地质灾害类型、成因和分布规律，结合地质灾害发育现状、程度，综合分析，根据定性与定量相结合的原则，划分地质灾害易发区和地质灾害非易发区。

2、超前预测的原则

随着社会经济的快速发展和城市化水平的迅速提高，重大工程建设以及资源开发力度势必加强。因此，将修路等开挖山体边坡可能引发崩塌、滑坡灾害的区域，通过综合分析亦划为地质灾害易发区。

3、综合命名的原则

地质灾害之间通常存在着一定的相互转化关系，受自然和人为因素制约，同一区域内往往有多个灾种并存，命名时考虑各种灾种的发育和危害程度。当灾种为一种时，以该灾种命名；多种灾种并存时，采用主前次后的复合命名法。

(二)易发区划分及分区概述

泗水县共划分为地质灾害高易发区、中易发区和低易发区3个大区，8个亚区（表3-1，附件2）。

1、地质灾害高易发区（A）

主要为崩塌及滑坡高易发区，该区分布于金庄镇南部、圣水峪镇中部、济河街道南部、苗馆镇南部、泗张镇东部、泉林镇北部、华村镇东部、星村镇北部、高峪镇中部、中册镇北部、柘沟镇北部，共涉及11个镇（街道），总面积294.26km2，约占全县总面积的26.30%，地质灾害隐患点22处，占总数的84.62%，灾害点密度0.07个/km2，威胁人口84人，威胁财产380万元，主要威胁对象为居民、房屋、道路、景区、农田等。该区域主要为低山丘陵区，地势起伏较大，北高南低；山体呈东西走向，地层岩性北侧为吕梁期花岗岩、南侧为阜平期闪长岩，局部分布变质岩性，山体大部基岩裸露，植被覆盖率低；南部有东西向汶泗断裂；该地区降雨多年平均在600-700mm。该地区作为饰面花岗岩开采区，采石场大多残留陡峭的岩体面或岩柱，留下了巨大的地质灾害隐患。如遇连续大雨天气，发生崩塌、滑坡的危险性极大。道路、房屋等建设工程活动强烈，对岩土体的自然平衡扰动较大，存在较大地质灾害隐患，需要进行工程处理。

根据其分布位置，进一步分为5个亚区：柘沟镇-中册镇-高峪镇亚区（A1-1）、泉林镇-华村镇亚区（A1-2）、济河街道-苗馆镇-泗张镇亚区（A1-3）、金庄镇-圣水峪镇亚区（A1-4）、星村镇北部亚区（A1-5）。

（1）柘沟镇-中册镇-高峪镇亚区（A1-1）

分布于高峪镇中部、中册镇北部、柘沟镇北部，该区易发区面积56.30km2，地面高程一般介于300-590米，区内有7个地质灾害隐患点，威胁景区、道路、行人、林地，责任主体为凤仙山、西侯幽谷风景区。

（2）泉林镇-华村镇亚区（A1-2）

分布于泉林镇北部、华村镇东部，该区面积11.54km2，地面高程一般在300-500米，区内有1个地质灾害隐患点，威胁景区、道路、行人、林地，责任主体为青龙山风景区。

（3）济河街道-苗馆镇-泗张镇亚区（A1-3）

该区主要位于济河街道南部、苗馆镇南部、泗张镇东部，易发区面积140.62km2，地面高程一般在200-500米，区内有11处地质灾害隐患点，威胁居民、房屋、道路、农田、林地等。

（4）金庄镇-圣水峪镇亚区（A1-4）

该区位于金庄镇南部、圣水峪镇中部，面积83.32km2，地面高程一般在200-590米，区内有11处地质灾害隐患点，威胁居民、房屋、道路、农田、林地等。

（5）星村镇北部亚区（A1-5）

该区位于星村镇北部，面积2.48km2，地面高程一般在100-400米。

2、地质灾害中易发区（B）

中易发区主要分布于圣水峪镇南部、泗张镇南部低山丘陵区，高程一般在150-520米。总面积66.28km2，约占全县总面积的5.92%，涉及圣水峪镇、泗张镇2个镇。区内有4处地质灾害隐患点，占总灾害点的15.38%，全部为崩塌点，威胁人口13人，威胁财产36万元。

该区域为低山丘陵区，地势起伏较大，广泛发育崮形地貌；地层走向为NW，岩性主要为寒武系张夏组灰岩和馒头组泥页岩，断裂带存在变质岩；构造节理发育，南侧为尼山断裂、中部发育仲都断裂、独角断裂等。岩体部分裸露，植被覆盖率较低。该区分布面积广，以崩塌地质灾害为主，危岩体主要是寒武系灰岩自然节理风化作用产生，人口密度相对较低，没有较大的工程活动，地质灾害规模小。

3、地质灾害低易发区（C）

该区主要分布于泗水县中部及中南部地区，共涉及12个镇（街道），总面积758.42km2，约占全县总面积的67.78%，区内无地质灾害隐患点分布。

该区域为低缓丘陵区，地势起伏较小，发育第四系沂河组砂砾层，底层分布古近系紫红色粘土岩；地层岩性为古元古代吕梁期正长花岗岩，夹有新太古代五台期闪长岩，岩体抗风化能力差，风化松散堆积层分布不均，厚度1-5m，土壤发育较差。南部岩性为奥陶系马家沟组白云岩，平缓倾斜地层，局部灰岩裸露，无地质灾害发育条件。

根据其分布位置，进一步分为2个亚区：泗水县中东部及中南部亚区（C3-1）、杨柳镇-星村镇亚区（C3-2）。

（1）泗水县中东部及中南部亚区（C3-1）

分布于泗水县泗水县中部及中南部地区，共涉及12个镇（街道），总面积561.34km2，约占全县总面积的50.17%。

（2）杨柳镇-星村镇亚区（C3-2）

分布于泗水县杨柳镇、泗河街道、柘沟镇南部、中册镇南部、金庄镇北部，共涉及6个镇（街道），分布面积197.08km2，约占全县总面积的17.61%。

表3-1  泗水县地质灾害易发区一览表

| 大区 | 亚区 | 位 置 | 面积 km2 | 灾害点 个数 | 灾害点密度 （个/km2） | 威胁人口（人） | 威胁财产 （万元） | 地质灾害特征 | 主要威胁 对象 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高易发区 （A） | 柘沟镇-中册镇-高峪镇亚区（A1-1） | 高峪镇中部、中册镇北部、柘沟镇北部 | 56.30 | 7（已核减） | 0 | 0 | 0 | 该区主要为低山丘陵区，地势起伏较大，北高南低，山体大部基岩裸露，植被覆盖率低，采石场大多残留陡峭的岩体面或岩柱，留下了巨大的地质灾害隐患。如遇连续大雨天气，发生崩塌、滑坡危险性极大。道路、房屋等建设工程活动强烈，对岩土体的自然平衡扰动较大，存在较大地质灾害隐患，需要进行工程处理。 | 景区、道路、行人、林地 | 责任主体为凤仙山、西侯幽谷风景区 |
|  | 泉林镇-华村镇区块 （A1-2） | 泉林镇北部、华村镇东部 | 11.54 | 1（已核减） | 0 | 0 | 0 |  | 景区、道路、行人、林地 | 责任主体为青龙山风景区 |
|  | 济河街道-苗馆镇-泗张镇亚区（A1-3） | 济河街道南部、苗馆镇南部、泗张镇东部 | 140.62 | 11 | 0.08 | 52 | 223 |  | 居民、房屋、道路、农田、林地 |  |
|  | 金庄镇-圣水峪镇亚区 （A1-4） | 金庄镇南部、圣水峪镇中部 | 83.32 | 11 | 0.13 | 32 | 157 |  | 居民、房屋、道路、农田、林地 |  |
|  | 星村镇北部亚区（A1-5） | 星村镇北部 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 中易发区 （B） | / | 圣水峪镇南部、泗张镇南部 | 66.28 | 4 | 0.06 | 13 | 36 | 该区分布面积广，以崩塌地质灾害为主，危岩体主要是寒武系灰岩自然节理风化作用产生，人口密度相对低，没有较大的工程活动，灾害规模小。 | 居民、道路、农田、林地 |  |
| 低易发区 （C） | 泗水县中东部及中南部亚区（C3-1） | 泗水县中部及中南部地区 | 561.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该区为低缓丘陵区，地势起伏较小；岩性为古元古代吕梁期正长花岗岩，夹有新太古代五台期闪长岩，岩体抗风化能力差，在强降雨的诱发作用下，易产生崩塌、滑坡等灾害。 |  |  |
|  | 杨柳镇-星村镇亚区 （C3-2） | 杨柳镇、泗河街道、柘沟镇南部、中册镇南部、金庄镇北部等 | 197.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该区地势平缓，发育第四系沂河组砂砾层，底层分布古近系紫红色粘土岩。 |  |  |
| 合 计 |  |  | 1118.96 | 26 |  | 97 | 416 |  |  |  |

四、地质灾害防治分区及工作部署

根据地质灾害易发区分布及其对人员、财产和重要设施的威胁情况，结合国民经济和社会发展计划，将泗水县划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区（表4-1，附件3）。按照各区中地质灾害种类及地质条件的不同，划分出相应的防治亚区，具体划分情况见表4-1。

表4-1  泗水县地质灾害防治规划分区表

| 大区 | 亚区 | 分布范围 | 面积（km2） | 灾害点数（个） | 灾害点密度（个/km2） | 威胁人口（人） | 威胁财产（万元） | 威胁对象 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区（Ⅰ） | 重点防治区 （Ⅰ-1） | 金庄镇南部、圣水峪镇中部 | 83.32 | 11 | 0.13 | 32 | 157 | 居民、房屋、道路、农田、林地 |  |
|  | 重点防治区 （Ⅰ-2） | 济河街道南部、苗馆镇中南部、泗张镇中东部、圣水峪镇东北部 | 140.62 | 11 | 0.08 | 52 | 223 | 居民、房屋、道路、农田、林地 |  |
|  | 重点防治区 （Ⅰ-3） | 圣水峪镇南部、泗张镇南部 | 66.28 | 4 | 0.06 | 13 | 36 | 居民、道路、农田、林地 |  |
|  | 重点防治区 （Ⅰ-4） | 柘沟镇北部、中册镇北部、高峪镇中西部 | 56.30 | 7（已核减） | 0 | 0 | 0 | 景区、道路、行人、林地 | 责任主体为凤仙山、西侯幽谷风景区 |
|  | 重点防治区 （Ⅰ-5） | 华村镇东部、泉林镇北部 | 11.54 | 1（已核减） | 0 | 0 | 0 | 景区、道路、行人、林地 | 责任主体为青龙山风景区 |
| 次重点防治区（Ⅱ） | / | 星村镇北部 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 一般防治区（Ⅲ） | 一般防治区 （Ⅲ-1） | 杨柳镇、泗河街道、柘沟镇南部、中册镇南部、金庄镇北部等 | 197.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 一般防治区 （Ⅲ-2） | 泗水县中东部及中南部地区 | 561.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 合 计 |  |  | 1118.96 | 26 | 0.02 | 97 | 416 |  |  |

(一)重点防治区（Ⅰ）

重点防治区主要分布于泗水县中南部、北部及东部地区，面积358.06km2，占全县总面积的31.99%，涉及10个镇，区内有地质灾害隐患点26处，灾害点密度0.07个/km2，威胁人口约97人（包括车辆和行人等），威胁财产416万元。可分为5个亚区，分别为Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3、Ⅰ-4、Ⅰ-5。该区主要为低山丘陵区，地势起伏较大，山体破坏严重，如遇连续大雨天气，发生崩塌、滑坡的危险性大。道路、房屋等建设工程活动强烈，对岩土体的自然平衡扰动较大，存在较大地质灾害隐患，需要进行工程处理。本防治区工作重点如下：

开展地质灾害群测群防工作，建立群专结合的监测预报体系，完成危险性较大地质灾害点的治理，进行危岩体卸载、加固等，逐步建全视频监测预警系统；对新发现的重要地质灾害点进行勘查和综合治理，建立健全地质灾害的应急反应系统。严格控制随意开挖山体边坡，以防新的崩塌、滑坡地质灾害发生。加强和完善群测群防体系与群专结合监测预报体系的建设，大力开展防治地质灾害的宣传教育活动，培养广大群众的防灾减灾意识和生态保护意识。

(二)次重点防治区（Ⅱ）

次重点防治区主要分布于星村镇北部地区，面积为2.48km2，占全区总面积0.22%，涉及星村镇1个镇，区内无地质灾害隐患点。

防治建议：加强对矿山企业的监督管理，禁止滥采滥挖、无序开采等活动，重视矿山生态环境的恢复与重建。根据地质环境条件、地质灾害分布及其主要引发因素，建立崩塌监测点，建立预警预报系统，将监测、报警、疏散、应急抢险等预防措施及防灾责任逐点落实到具体的镇、村及个人，制定岗位责任制，明确具体责任人。对危及人民群众生命财产安全的较大灾害隐患点，及时进行勘查治理或搬迁避让。加强建设项目地质灾害危险性评估工作，加强和完善群测群防体系与群专结合监测预报体系的建设，推广行之有效科技含量高的监测、治理措施，大力开展防治地质灾害的宣传教育活动，培养广大群众的防灾减灾意识和生态保护意识。

(三)一般防治区（Ⅲ）

一般防治区分布于泗水县中东部及中南部地区，面积为758.42km2，占全区总面积67.78%，分布于重点防治区（Ⅰ）及次重点防治区（Ⅱ）的外围，涉及杨柳镇、柘沟镇、中册镇、高峪镇、济河街道、泗河街道、金庄镇、星村镇、华村镇、苗馆镇、泉林镇、圣水峪镇、泗张镇13个镇（街道），区内无地质灾害隐患点分布。

本防治区地势平缓，地质灾害发生的可能性小，且规模较小，危害小，对于已发现和新发现的地质灾害点及时作一般性处理即可达到消除隐患的目的。

五、地质灾害防治任务

(一)地质灾害防治基础调查工作

1、地质灾害跟踪调查评价

定期开展地质灾害跟踪性调查评估，适时了解、掌握城乡建设尤其是景区和公路等修建区域开发过程中，可能出现的地质灾害问题，对已治理的防治工程进行质量及有效性检查，及时总结经验，为下一步治理提供借鉴。（县自然资源和规划局牵头，县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局配合，各镇（街道）落实）

2、地质灾害风险区划

以泗水县地质灾害调查与区划等已有资料为基础，运用地理信息系统（GIS）技术，研究泗水县地质灾害作用活动程度与各地区社会经济易损程度，分析地质灾害与社会经济发展的关系，评价地质灾害风险程度与地区差异，为国土开发和地区经济布局提供科学依据。（县自然资源和规划局牵头，各镇（街道）落实）

3、开展地质灾害专项调查和勘查

对地质灾害点集中区域、危害较突出地区、居民聚居点及工矿企业或者重要建筑物分布区域，开展地质灾害专项调查和勘查工作，查清地质灾害的现状分布特征、规模、诱发因素、危害程度，提出具体、详细的地质灾害防治规划和方案。进一步开展各管辖范围内地质灾害的详细调查，重点加强中心城区、重点城镇规划建设区块、公路、水利基础设施建设项目的地质灾害详细调查，全面掌握地质灾害现状，为工程建设规划、布局及地质灾害防治提供依据。（县自然资源和规划局牵头，县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局配合，各镇（街道）落实）

4、地质灾害调查与防治

查清地质灾害现状，提出治理方案；加强在建、生产矿山监管，严格按照有关要求编制、实施矿山开发利用方案、矿山生态环境治理方案，督促各采矿权人依法履行矿山地质环境保护与治理义务。（县自然资源和规划局牵头，各镇（街道）落实）

(二)地质灾害减灾工程

1、滑坡、崩塌治理工程

对危害公共安全、可能造成人员伤亡、财产重大损失与环境破坏的崩塌、滑坡地质灾害，有计划、分批实施影响范围内房屋道路评估、破损修复、拆迁和治理工程。（县自然资源和规划局牵头，各镇（街道）落实）

2、工程建设与运营中的地质灾害减灾工程

由城建、交通、水利等部门，结合各行业的发展规划，对拟建和在建的公路、国道、省道和水利水电工程等建设项目严格执行《地质灾害防治条例》，将可能因建设活动而引发的地质灾害问题，一并列为建设内容进行相应的治理，避免形成新的地质灾害隐患点。在运营中，按照有关要求，落实监测、巡视检查等防灾措施。（县自然资源和规划局牵头，县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、中国铁路济南局集团有限公司临沂车务段泗水站配合，各镇（街道）落实）

3、地质灾害应急处置工程

地质灾害应急处置工程指《地质灾害防治条例》所规定的崩塌、滑坡等地质灾害应急预案启动后所采取的减轻和控制地质灾害灾情的措施，工作阶段以年为单位，其具体任务随崩塌、滑坡地质灾害的数量、规模、灾害类型、危害程度等而发生变化。（县自然资源和规划局牵头，县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县应急管理局配合，各镇（街道）落实）

(三)完善监测网络体系

1、群测群防体系建设

建立和完善县、镇、村三级地质灾害群测群防网络体系，使之覆盖到地质灾害中、低易发区和有灾害点的行政村，落实预警和监测责任人。尤其是针对山区突发性地质灾害，重点建立群测群防和监测预报系统。县级自然资源和规划局要根据灾害点动态变化、发展态势及险情，调整发放“防灾工作明白卡”和“避险明白卡”，将灾害诱发因素、潜在危险、预警信号、撤离路线、报警电话等告知群众。对纳入群测群防的地质灾害点，要落实责任主体和监测责任人，选择合适的监测手段和方法，逐点记录并建立监测档案，为科学决策提供依据。（县自然资源和规划局牵头，各镇（街道）落实）

2、建立健全地质灾害预报预警系统

县自然资源与规划局会同气象、水利、建设等有关部门，建立和完善地质灾害预报预警系统，联合建立地质灾害预报制度，并联合发布地质灾害危险性预警预报，报县政府并向社会公开发布。实现在汛期，特别是遭遇灾害性天气时监测、评价和预报预警，及时为政府和社会提供预报预警服务，为防灾减灾提供基础信息。（县自然资源和规划局牵头，县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县应急管理局、县气象局配合，各镇（街道）落实）

3、建立健全应急反应机制

各级政府是突发性地质灾害应急救援的第一责任者。县政府地质灾害应急领导小组负责全县地质灾害的应急救援指挥和协调工作，县汛期地质灾害应急小组具体承担监测和信息收集发布工作，自然资源、水利、交通、气象等部门各司其职，认真做好防治和救援工作。各镇（街道）汛期地质灾害应急小组要认真履行职责，配备必要的设备，坚持汛期巡查和值班制度，汛中加强监测，汛后进行复查和总结。发生重大地质灾害或出现地质灾害重大险情时，当地政府要迅速成立地质灾害抢险救灾指挥机构。（县自然资源和规划局牵头，县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县应急管理局配合，各镇（街道）落实）

(四)应急反应系统建设

县政府根据国务院《地质灾害防治条例》、山东省及济宁市突发地质灾害应急预案的规定和要求，由泗水县自然资源与规划局牵头，委托相关专业技术人员，建立应急反应系统机制，明确做好：（1）应急机构和有关部门的职责分工；（2）抢险人员的组成和应急救援装备、资金和物资的准备；（3）地质灾害的等级与影响分析准备；（4）地质灾害调查、报告和处理程序；（5）发生地质灾害时的预警信号、应急通信保障；（6）人员撤离、转移路线，医疗救治，疾病控制等应急行动方案。（县应急管理局牵头，县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县卫生健康局、县公安局配合，各镇（街道）落实）

六、规划实施的保障措施

(一)组织领导

县各级政府要充分认识地质灾害防治工作的严峻性和重要性，加强对辖区内地质灾害防治工作的领导，把地质灾害防治工作列入重要议事日程。按照明确责任、属地管理原则，政府主要负责同志要对本地区地质灾害防治工作负总责、亲自抓、强指导，分管领导要具体抓、深入抓、靠前指挥，强化组织领导，汛期前后研究部署地质灾害防治工作，协调解决地质灾害防治工作中遇到的问题，确保防治责任和防治措施落到实处。（县自然资源和规划局牵头，各镇（街道）落实）

(二)强化协作配合

县自然资源部门加强对地质灾害防治的组织、协调、指导和监督，有关部门按职责分工各负其责、密切配合，共同做好地质灾害防治工作。（县自然资源和规划局牵头，县发展和改革局、县教育和体育局、县科学技术局、县财政局、市生态环境局泗水县分局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县应急管理局、县气象局、县卫生健康局、县公安局、中国铁路济南局集团有限公司临沂车务段泗水站配合）

(三)保障资金投入

按照《山东省人民政府办公厅关于印发自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》要求，县各级政府应明确支出责任划分，保障地质灾害防治资金投入力度，开展地质灾害风险调查评价，实施重大隐患点的监测预警、综合治理、搬迁避让和应急救援技术支撑，做好群测群防体系、应急救援技术体系建设、科普宣教和培训等工作，进一步加大地质灾害防治资金投入。因工程建设、矿业开发等人为因素诱发的地质灾害，按《地质灾害防治条例》有关规定，其治理经费由责任单位或责任人筹措。（县财政局牵头，县自然资源和规划局配合，各镇（街道）落实）

(四)全面加强督导

把地质灾害防治规划的实施纳入考核体系，加强确定目标任务和重点工程实施的督导检查，发现问题，及时解决确保规划目标任务全面完成。（县自然资源和规划局牵头，各镇（街道）落实）

附件1  泗水县地质灾害基本情况一览表

| 序号 | 隐患点名称 | 灾害类型 | 乡镇 | 经度 | 纬度 | 规模/m3/m2/m | 规模 等级 | 威胁 人数 | 威胁财产 | 险情等级 | 地层及岩性 | 已发/未发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗馆镇查山峪南侧滑坡 | 滑坡 | 苗馆镇 | 117°26′18.4″ | 35°33′52.4″ | 10 | 小型 | 15 | 30 | 小型 | 寒武系馒头组页岩 | 已发 |
| 2 | 泗张镇八抬轿村崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°26′33.0″ | 35°32′07.0″ | 96 | 小型 | 3 | 2 | 小型 | 泰山群变质岩 | 未发 |
| 3 | 泗张镇播草峪村南侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°27′16.0″ | 35°32′35.0″ | 12 | 小型 | 5 | 18 | 小型 | 泰山群变质岩 | 已发 |
| 4 | 泗张镇南陈村东南侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°29′20.7″ | 35°33′03.0″ | 60 | 小型 | 1 | 65 | 小型 | 寒武系馒头组灰岩 | 已发 |
| 5 | 泗张镇王法峪村西侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°28′23.0″ | 35°31′50.0″ | 70 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | 泰山群变质岩 | 已发 |
| 6 | 泗张镇胡家楼村东侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°30′26.0″ | 35°30′59.0″ | 70 | 小型 | 9 | 2 | 小型 | 朱砂洞组灰质白云岩 | 未发 |
| 7 | 泗张镇黄崖子东侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°29′24.0″ | 35°32′19.0″ | 20 | 小型 | 2 | 6 | 小型 | 张夏组长石石英砂岩 | 已发 |
| 8 | 泗张镇普峪口西侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°27′39.0″ | 35°33′32.0″ | 40 | 小型 | 7 | 45 | 小型 | 寒武系张夏组灰岩 | 已发 |
| 9 | 圣水峪镇露金沟北侧崩塌 | 崩塌 | 圣水峪镇 | 117°20′24.0″ | 35°34′27.0″ | 42 | 小型 | 5 | 15 | 小型 | 泰山群变质岩 | 已发 |
| 10 | 圣水峪镇露金沟东侧崩塌 | 崩塌 | 圣水峪镇 | 117°20′49.0″ | 35°34′22.3″ | 35 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | 寒武系馒头组长石石英砂岩 | 已发 |
| 11 | 泗张镇大汪村北侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°21′49.0″ | 35°34′02.0″ | 45 | 小型 | 2 | 30 | 小型 | 寒武系馒头组泥云岩 | 已发 |
| 12 | 泗张镇石龙嘴村东侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°23′00.4″ | 35°28′27.2″ | 115 | 小型 | 2 | 10 | 小型 | 泰山群变质岩 | 已发 |
| 13 | 泗张镇桃花岗村西侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°21′50.0″ | 35°29′12.2″ | 250 | 小型 | 5 | 15 | 小型 | 泰山群变质岩 | 已发 |
| 14 | 泗张镇后袁村西侧崩塌 | 崩塌 | 泗张镇 | 117°21′09.4″ | 35°32′12.5″ | 60 | 小型 | 5 | 25 | 小型 | 寒武系张夏组灰岩 | 已发 |
| 15 | 圣水峪镇土门村北侧崩塌 | 崩塌 | 圣水峪 | 117°19′54.8″ | 35°30′25.4″ | 100 | 小型 | 5 | 6 | 小型 | 泰山群变质岩 | 已发 |
| 16 | 圣水峪镇东卸甲河南侧崩塌 | 崩塌 | 圣水峪镇 | 117°17′08.2″ | 35°29′15.2″ | 70 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | 泰山群变质岩 | 未发 |
| 17 | 圣水峪镇过驾峪村东侧崩塌 | 崩塌 | 圣水峪镇 | 117°20′33.4″ | 35°32′30.7″ | 12 | 小型 | 4 | 20 | 小型 | 寒武系张夏组灰岩 | 已发 |
| 18 | 金庄镇上芦城西南侧崩塌 | 崩塌 | 金庄镇 | 117°12′13.0″ | 35°35′50.0″ | 45 | 小型 | 2 | 15 | 小型 | 炒米店组砾屑灰岩 | 已发 |
| 19 | 金庄镇能家庄东侧崩塌 | 崩塌 | 金庄镇 | 117°11′57.0″ | 35°35′31.0″ | 40 | 小型 | 5 | 20 | 小型 | 寒武系张夏组灰岩 | 已发 |
| 20 | 金庄镇夹谷山村西北侧崩塌 | 崩塌 | 金庄镇 | 117°10′03.1″ | 35°36′19.3″ | 45 | 小型 | 3 | 10 | 小型 | 寒武系张夏组灰岩 | 已发 |
| 21 | 金庄镇夹谷山北侧崩塌 | 崩塌 | 金庄镇 | 117°10′24.3″ | 35°36′07.6″ | 60 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | 寒武系张夏组灰岩 | 已发 |
| 22 | 金庄镇戈山东侧崩塌 | 崩塌 | 金庄镇 | 117°09′43.3″ | 35°36′20.1″ | 50 | 小型 | 2 | 2 | 小型 | 寒武系张夏组灰岩 | 已发 |
| 23 | 金庄镇大泉村东侧崩塌 | 崩塌 | 金庄镇 | 117°09′13.9″ | 35°36′01.9″ | 42 | 小型 | 2 | 10 | 小型 | 寒武系张夏组灰岩 | 已发 |
| 24 | 圣水峪镇过家峪村中部崩塌 | 崩塌 | 圣水峪镇 | 117°20′13.2″ | 35°32′45.5″ | 40 | 小型 | 2 | 20 | 小型 | 寒武系馒头组页岩 | 已发 |
| 25 | 金庄镇永兴庄南侧崩塌 | 崩塌 | 金庄镇 | 117°14′09.0″ | 35°35′17.0″ | 75 | 小型 | 2 | 20 | 小型 | 炒米店组砾屑灰岩 | 已发 |
| 26 | 金庄镇永兴庄中部崩塌 | 崩塌 | 金庄镇 | 117°14′17.0″ | 35°35′35.0″ | 30 | 小型 | 3 | 10 | 小型 | 第四系砾石层、粉土层 | 已发 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1534 |  | 97 | 416 |  |  |  |

附件2  泗水县地质灾害易发性分区图

附件3  泗水县地质灾害点防治规划分区图