泗政发〔2023〕6号

泗水县人民政府

关于印发泗水县2023年政府投资计划的

通 知

各镇人民政府、街道办事处，县政府有关部门：

现将《泗水县2023年政府投资计划》印发给你们，请认真组织实施。

泗水县人民政府

2023年4月17日

（此件公开发布）

泗水县2023年政府投资计划

为规范政府投资项目管理，提高政府投资的计划性、针对性、有效性，做好年度投资规模、资金渠道和投资效益的统筹安排，编制本计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，牢牢把握高质量发展根本要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，创新投融资体制机制，多渠道筹集资金，强化项目服务保障，发挥政府投资效益，加大政府对公益性事业、公共设施、民生工程的投资力度。

二、工作任务

泗水县2023年政府投资计划项目总计66个。项目总投资82亿元，2023年计划投资36.93亿元。

（一）续建项目。续建类项目共计13个，项目总投资23.6亿元，2023年计划投资8.26亿元。

（二）新建项目。新建类项目共计53个，项目总投资58.4亿元，2023年计划投资28.67亿元。

三、工作要求

（一）增强计划严肃性和权威性。凡未纳入本计划项目，本年度内不予安排财政性资金，杜绝政府投资项目未经充分论证盲目上马，有效避免财政资金浪费和债务风险，引导政府投资项目投向更加合理、运作更加规范、效益不断提高。

（二）认真组织实施。各项目建设单位应严格按照县政府研究批准的建设项目和资金计划抓紧开展新开工项目前期工作，并按程序办理项目立项、环评、规划、设计、用地手续和工程招投标等工作，尽快启动项目建设；续建项目要按既定时序予以推进。

（三）强化综合监管。对纳入年度计划的项目，各项目建设单位要根据时间节点制定详细的工期计划和推进措施，确保项目顺利推进。在项目建设过程中，有关部门要依据职能分工，加强项目协同监管。项目单位应严格按照批复的投资概算实施，不得随意变更或调整，确需调整投资概算的，由项目单位及时提出调整方案，按规定程序报相关部门审批。

附件：泗水县2023年政府投资计划汇总表

附件

泗水县2023年政府投资计划汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设起止  年限 | 建设  性质 | 总投资  （万元） | 2023年  计划投资  （万元） | 主要建设内容及规模 | 2023年主要建设内容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计：66个 | | | | 820153 | 369301 |  |  |  |  |
| 一、续建项目 | | | | | | | | | |
| 合计：13个 | | | | 236085 | 82618 |  |  |  |  |
| 1 | 城区道路  续建工程 | 2022-2023年 | 续建 | 11544 | 11382 | 实施古城路、圣哲路、花园路、泉庆路、圣康路、泗阳大道、中册南路、育才中学南道路、圣册路、体育场路10条，长6.21公里的道路、排水、绿化、亮化续建工程建设。 | 实施古城路、圣哲路、花园路等10条道路续建工程。 | 县住房城乡建设局 | 列入城区旅游基础设施项目专项债券 |
| 2 | 城区公园  景观续建  工程 | 2022-2023年 | 续建 | 2370 | 2370 | 实施华胥公园、城区第三条河道两项占地15.4公顷的景观工程建设。建设内容为土方开挖、堤防、铺装、绿化亮化、雕塑等工程。 | 实施华胥公园、城区第三条河道两项景观工程建设，项目占地15.4公顷。 | 县住房城乡建设局 | 列入城区旅游基础设施项目专项债券 |
| 3 | 泗水县人防建设及提升项目 | 2021-2023年 | 续建 | 4530 | 3166 | 实施人防基本指挥所建设及信息化、人防主题公园提升维护、人防警报器增设及警报系统维护、档案馆库房改造扩容等工程建设。 | 进行人防工程建设。 | 县住房城乡建设局 |  |
| 4 | 圣源大道道路提升工程 | 2021-2023年 | 续建 | 29000 | 2500 | 实施长约1800米圣源大道（泉源大道—泉通路）改造提升，铺设雨水、污水管道，改造电力、通讯等高低压线路，改造热力及自来水管道，同时进行道路开挖修复、绿化修复等工程。 | 圣源大道（泉源大道—泉兴路）铺设沥青，完成收尾工作；实施泉兴路—泉福路段施工。 | 泗水经济开发区管委会 |  |
| 5 | 泗水县  幸福学校及幼儿园新建项目 | 2020-2023年 | 续建 | 7900 | 2700 | 项目占地66.42亩，总建筑面积2.5万平方米。幸福学校新建教学楼、综合楼、行政楼、门卫室、看台、操场等配套设施，总建筑面积约1.9万平方米。幸福幼儿园新建幼儿园教学综合楼0.6万平方米，及配套设施。 | 实施幸福学校东区教学楼建设。 | 县教育  体育局 |  |
| 6 | 泗水县  龙城小学  分校新建  项目 | 2022-2023年 | 续建 | 6000 | 2000 | 项目占地面积41.61亩，总建筑面积约1.5万平方米，包括小学教学楼、综合楼、运动场地及配套设施。 | 完成教学楼及室外配套设施建设。 | 县教育  体育局 |  |
| 7 | 泗水县  职业教育培训中心新建项目 | 2022-2023年 | 续建 | 12000 | 6000 | 总建筑面积1.74万平方米，主要建设内容包括办公楼一座、教学楼一座、餐厅一座及地下车库，以及室外配套及附属设施。 | 完成办公楼、教学楼、餐厅及室外配套设施建设。 | 县职业中等专业学校 | 申请专项债券 |
| 8 | 泗水县  职业中专扩建项目  （二期） | 2022-2023年 | 续建 | 5500 | 4000 | 工程包括培训中心及报告厅，建筑类型为装配式钢结构，其中培训中心五层，报告厅两层，总建筑面积1.15万平方米。 | 完成培训中心及报告厅建设。 | 县职业中等专业学校 | 使用2022年债券资金 |
| 9 | 泗水县泗河岳陵拦河闸工程 | 2022-2023年 | 续建 | 11926 | 8900 | 工程位于泗河干流桩号107+670处，水闸从上游至下游依次为上游连接段、闸室段、下游连接段。建设内容为新建拦河闸、河底平整1.35公里，新建护岸1.2公里，护岸修复0.52公里。 | 完成泗河岳陵拦河闸工程建设。 | 县水务局 |  |
| 10 | S512日东线泗水连接线水泉至圣水峪段改建工程 | 2021-2023年 | 续建 | 87707 | 6000 | 泗水城区至日兰高速泗水出口改建段主线路基路线全长11.3公里，立交桥两座。设计采用一级公路标准，采用双向四车道，路基宽度25.5m。同时对改建后的8.3公里道路进行加宽，增加行车道两个，共加宽7.5米，提升改造后为双向六车道一级公路标准，路基宽度33米。设置非现场执法点1处。 | 全面完成项目建设，竣工通车。 | 县公路局 |  |
| 11 | 泗水县  公安局一站式执法办案中心 | 2022-2024年 | 续建 | 9458 | 8600 | 建设公安一站式执法办案中心及特警营房、训练基地（共15层），总建筑面积2.34万平方米，含办案中心、案管中心、涉案物品管理中心、特警营房、训练基地及刑警、禁毒、经侦交警大队业务中心。 | 完成执法办案中心主体建设。 | 县公安局 |  |
| 12 | 金马线  （南尧湾至安德桥） | 2021-2023年 | 续建 | 8000 | 5000 | 南尧湾至安德桥路段全长7公里，支线一南仲都至土洞5公里，支线二圣水峪大街至南尧湾2公里。 | 完成南尧湾至安德桥路段征地拆迁工作，全线竣工通车。 | 县交通  运输局 |  |
| 13 | 泗水县  现代农业  产业园 | 2022-2024年 | 续建 | 40150 | 20000 | 产业园以甘薯为主导产业，打造种苗繁育、绿色种植、保险储存、精深加工、品牌营销、文化休闲为一体的现代农业产业园。具体内容为推进实施甘薯现代种业能力提升、薯“三品一标”生产基地提升、国际甘薯交易中心建设、甘薯科创中心建设等10个项目建设，完成国家级现代农业（甘薯）产业园阶段性建设任务。 | 一是甘薯现代种业能力提升、薯“三品一标”生产基地提升、甘薯田头初加工及鲜食甘薯储存库等6个项目完成任务的70%；二是国际甘薯交易中心建设、甘薯科创中心建设等4个项目开工建设，完成任务的50%。 | 县农业  农村局 | 县财政资金为其他项目整合资金，无需单独支付 |
| 二、新建项目 | | | | | | | | | |
| 合计：53个 | | | | 584068 | 286683 |  |  |  |  |
| 1 | 城区道路新建工程 | 2023年 | 新建 | 6751 | 6751 | 实施团结路、幸福路、人民路、泉衍路、圣哲路、泗兴培训北支路6条，长2.65公里的道路、排水、绿化、亮化工程建设。 | 实施团结路、幸福路、人民路、泉衍路、圣哲路、泗兴培训北支路6条道路建设。 | 县住房城乡建设局 | 列入城区旅游基础设施项目专项债券和城区排水设施提升改造项目专项债券 |
| 2 | 城区道路提升工程 | 2023年 | 新建 | 23921 | 23921 | 实施人民路、光明路、泗河路、古城路、泉兴路、泉丰路、中兴路北段7条，长10.89公里的道路、排水、绿化、亮化提升工程建设。 | 实施人民路、光明路、泗河路、古城路、泉兴路、泉丰路、中兴路北段7条道路建设。 | 县住房城乡建设局 | 列入城区旅游基础设施项目专项债券和城区排水设施提升改造项目专项债券 |
| 3 | 泗水县2023年  老旧小区  改造项目 | 2023年 | 新建 | 18700 | 18700 | 对公安局家属院、保温厂家属院、保险公司家属院等29个老旧小区共100栋楼房，涉及2225户进行改造，总建筑面积24.4万平方米。主要改造内容为拆违拆临、建筑物修缮及节能改造、管线规整、道路更新、各类管道建设等。 | 完成29个老旧小区改造工作。 | 县住房城乡建设局 | 拟争取中央预算内资金及专项债券资金 |
| 4 | 城镇燃气居民用户安全升级工程 | 2023年 | 新建 | 5100 | 5100 | 实施燃气庭院管网改造7.06公里，改造燃气立管114公里（2.3万户铝塑管更换），为8.3万户管道燃气用户更换金属波纹管，为2.7万户管道燃气用户安装切断式报警器。 | 实施燃气立管改造、燃气庭院管网改造及为2.7万户管道燃气用户安装切断式报警器。 | 县住房城乡建设局 | 中央预算内资金1805万元；申请专项债券 |
| 5 | 城区电缆沟工程 | 2023年 | 新建 | 5000 | 5000 | 实施泉通路（110kV变电站-泉源大道）3公里、泉源大道（古城路-尚龙原著）0.5公里、光明路（10kv变电站-泉源大道）2公里、圣华路（泉兴路-城投诚园）0.5公里、泗河路（建设路-圣地雅居）1.5公里电缆沟建设，共计7.5公里。 | 完成5条道路7.5公里电缆沟建设。 | 县住房城乡建设局 | 列入城区排水设施提升改造项目专项债券 |
| 6 | 城市生活垃圾分类工程 | 2023年 | 新建 | 5500 | 5500 | 实施城区161个建筑小区、95个公共机构、10个公园广场生活垃圾分类设施建设，配置分类垃圾桶、建设垃圾分类投放点，购置分类垃圾收集运输车12辆，改造垃圾中转站14座。 | 完成城区161个建筑小区、95个公共机构、10个公园广场生活垃圾分类设施建设，购置分类垃圾收集运输车，改造中转站。 | 县住房城乡建设局 | 申请专项债券 |
| 7 | 城区雨污分流改造工程 | 2023年 | 新建 | 2740 | 2740 | 实施45个以上老旧小区雨污分流改造；  实施城区雨污水管网混接错接点排查整治及管网清淤疏通；  实施城区雨污分流改造工程第三方检测。 | 完成45个以上老旧小区雨污分流改造。 | 县住房城乡建设局 | 使用2022年债券资金 |
| 8 | 城区道路绿化、亮化工程 | 2023年 | 新建 | 13372 | 13372 | 1.实施中兴路、圣华路、泗阳大道和万向城北侧，占地36.49公顷的绿化工程建设；  2.实施泗阳大道、圣哲路、圣华路东支路、圣册路东支路、圣康路、洙泗小学东道路、金柘线、东盛路廊桥、圣安路6处街头绿地451杆路灯和3台变压器安装；  3.实施城区9600盏路灯节能及智慧化管控升级改造，对路灯加装单灯智能控制系统，实现单灯智能调光、远程开关控制等。 | 完成中兴路、圣华路、泗阳大道3条道路绿化工程；  完成泗阳大道、圣哲路、圣华路东支路等6条道路杆路灯及3台变压器安装；  完成城区9600盏路灯节能及智慧化管控升级改造。 | 县住房城乡建设局 | 城区排水设施提升改造项目债券 |
| 9 | S512日东线泗水连接线绿化、亮化工程 | 2023年 | 新建 | 6003 | 6003 | 实施S512日东线泗水连接线（泉源大道至高速出入口）长11.3公里、中央隔离带宽2米、两侧绿化带和亮化工程施工。绿化面积13.56公顷，安装路灯566杆，变压器6台。 | 完成S512日东线泗水连接线两侧绿化亮化工程。 | 县住房城乡建设局 | 城区排水设施提升改造项目债券 |
| 10 | 城区防洪排涝设施建设工程 | 2023年 | 新建 | 2360 | 2360 | 1.实施泉源大道东段（职业中专-济河桥）、东外环（南尚舒村路口-济河卫生院北桥）、建设路（光明路-健康路）、中兴路（泉通路-滨河南路）4.3公里雨水管网铺设；  2.实施泉衍路等5条道路雨水立篦及检查井提升改造。 | 完成泉源大道等4条道路4.3公里雨水管网铺设；完成泉衍路等5条道路雨水立篦及检查井提升改造。 | 县住房城乡建设局 | 城区排水设施提升改造项目债券 |
| 11 | 城区老旧市政基础设施提升工程 | 2023年 | 新建 | 4920 | 4920 | 1.实施城区部分道路门前区提升改造、桥梁检测及喷漆、道路修补及路沿石更换、照明设施提升、城区绿化提升；  2.实施城区公共服务区域无障碍设施标准化改造；  3.对垃圾填埋场填埋区及渗滤液调节池进行两侧防渗层检测；  4.按照垃圾分类标准更换城区果皮箱300个；  5.聘请第三方编制绿地系统规划、海绵城市规划，进行城区绿化遥感测绘、城市自体检，制作宣传片；  6.城区供热供汽管网改造建设。 | 完成圣融庭院小区、君泰小区等2万平方米门前区改造。完成垃圾填埋场填埋区、道路果皮箱、景观亮化、城市桥梁、路沿石、公园绿地等设施维护更新。完成主城区南外环、圣华路、泉通路等8条道路及开发区圣和路、圣康路等10条道路绿化补植和绿化景观改造；成功通过国家园林城市复审。 | 县住房城乡建设局 | 城区排水设施提升改造项目债券 |
| 12 | 农村厕所革命工程 | 2023年 | 新建 | 374 | 374 | 1.农村户厕后续管护，全县9.8万户厕，按照“十有”标准建立后续服务长效机制；  2.全县农村户厕及公厕粪污年运输、处理；  3.实施新增户厕改造100户。 | 完成新增户厕100户的改造及9.8万户厕日常管护。 | 县住房城乡建设局 | 省级专项资金357万元 |
| 13 | 泗水县小城镇建设 | 2023年 | 新建 | 4300 | 4300 | 探索建立城乡融合发展体制机制，增强城镇承载力、吸引力，提升我县常住人口城镇化率。  1.支持省市试点镇、示范镇建设。以泉林镇、金庄镇为试点，每镇列支1000万的奖补资金，重点培育，实施小城镇基础设施提升；  2.支持县级试点镇、示范镇建设。县级每年选取2个镇作为镇驻地提升试点，县财政每年对试点镇各列支1000万元专项资金用于镇驻地建设提升。鼓励非试点镇、示范镇持续推进镇驻地“十个一”基础设施建设。 | 完成小城镇基础设施建设项目8个。 | 县住房城乡建设局 |  |
| 14 | 泉康小区27#楼公租房配套  设施工程 | 2023年 | 新建 | 500 | 500 | 2023年实施泉康小区27#楼公租房电梯、绿化、道路、视频监控、充电桩等配套设施建设。 | 实施泉康小区27#楼公租房室外配套工程。 | 县住房城乡建设局 | 市级拨付的公积金增值收益 |
| 15 | 泗水县圣源湖景区提升工程 | 2023-2024年 | 新建 | 22000 | 3000 | 项目计划建设地上文创商业综合体18000平方米、地下停车场15000平方米,其中停车场10000平方米，其他5000平方米，实施景观、铺装、道路等基础设施。 | 实施地下工程建设。 | 县住房城乡建设局、  泗兴集团 |  |
| 16 | 产城融合示范区  项目 | 2023年 | 新建 | 100000 | 10000 | 项目占地约300亩，规划建设产业发展、企业孵化、综合服务、生活配套、生态休闲等功能板块。 | 确定项目用地，进行前期规划、立项、图纸设计等前期工作，适时启动项目建设。 | 泗水经济开发区管委会、汇鑫公司 | 专项债券 |
| 17 | 无穷项目配套雨污管道工程 | 2023年 | 新建 | 800 | 800 | 1.实施污水管道工程，东起开发区污水泵站，西至圣金路西市政污水管道，全长3701米；  2.实施雨水管道工程，东起无穷食品项目北门口西侧，西至圣金路，全长1731米，配套建设圣兴路470米雨水管道，分段排入现状河道。 | 完成无穷项目雨污管道工程。 | 泗水经济开发区管委会、汇鑫公司 |  |
| 18 | 开发区道路及配套工程项目 | 2023年 | 新建 | 1911 | 1911 | 1.实施金工二路（泉兴路—规划一路）道路建设，长约350米，机动车道宽12米，配套建设排水、绿化、亮化工程。2.实施圣兴路（规划二路—规划一路）道路建设，长约860米，征地宽36米，机动车道宽16米，非机动车道两侧各4米，配套建设排水、绿化、亮化工程。 | 完成金工二路、圣兴路两条道路建设。 | 泗水经济开发区管委会、汇鑫公司 |  |
| 19 | 开发区  老旧路面挖补罩油 | 2023年 | 新建 | 1269 | 1269 | 实施长2580米的泉福路（圣华路—圣昭路）、长950米的泉鑫路（圣华路—圣源大道）、长1180米的圣诚路（泉济路—泉音路）、长1500米的泉兴路（圣源大道—圣昭路），4条道路总面积约12.69万平方米的路面罩油提升工程。 | 完成4条道路路面罩油12.69万平方米。 | 泗水经济开发区管委会、汇鑫公司 |  |
| 20 | 圣昭路  道路改造  工程 | 2023年 | 新建 | 3078 | 3078 | 实施长约1700米，宽16米的道路改造及排水、亮化、东侧34米绿化等工程。同时，打通泉济路西头“断头路”长约80米，机动车道宽16米排水、绿化两侧各宽11米、安装路灯。 | 完成圣昭路道路及配套设施建设。 | 泗水经济开发区管委会、汇鑫公司 |  |
| 21 | 开发区  绿化亮化  工程 | 2023年 | 新建 | 674 | 674 | 1.实施圣昭路（泉音路—泉通路）绿化亮化，长约350米，东侧绿化宽约23米，两侧隔离带绿化宽约4米；  2.实施圣工路（泉兴路—规划一路）绿化、亮化，长约580米，东侧绿化宽约6米，西侧绿化至无穷食品围墙，宽约16米。 | 完成圣昭路、圣工路绿化亮化工程。 | 泗水经济开发区管委会、汇鑫公司 |  |
| 22 | 县道改建项目 | 2023年 | 新建 | 17000 | 17000 | 1.张丰公路圣水峪镇前峪南至泗张镇元卜村改建工程，长8公里；  2.张丰线金庄镇驻地至S512段改建工程，长10公里；  3.杨柳镇老官庄至柘沟镇圣府岭改建工程，长4公里；  4.中册镇王家岭至星村镇后河西改建工程，长17.7公里；  5.苗馆镇驻地至星村镇驻地改建工程，4.2公里；  6.黄阴集至华村镇驻地改建工程，4.25公里；  7.苗馆镇简家庄至苗馆镇龙云岗改建工程，长11公里，对路面进行挖补罩油；  8.苗馆镇小李至小王庄至西独角改建工程，长11公里，对路面进行挖补罩油。8条道路共计70.15公里。 | 完成8条共计70.15公里县道改建工程并竣工通车。 | 县交通  运输局 | 列入乡村旅游基础设施专项债券 |
| 23 | 乡村道路提升及户户通工程 | 2023年 | 新建 | 7220 | 7220 | 实施50公里乡村道路提升及75公里户户通工程。 | 完成50公里乡村道路提升及75公里户户通工程。 | 县交通  运输局 |  |
| 24 | 村级公路安全防护工程 | 2023年 | 新建 | 300 | 300 | 实施50公里农村公路安全防护工程。 | 完成50公里农村公路安全防护工程。 | 县交通  运输局 |  |
| 25 | 泗水县  泉林镇机械产业园道路桥梁提升工程 | 2023年 | 新建 | 2726 | 2726 | 1.泉石线（泉林镇泗河大桥至机械产业园）改建工程。项目改建后，路面宽12米，达到二级公路标准；  2.桥梁新建工程。新建泗河大桥一座；辅路0.9公里，路面宽度8米，达到三级公路标准。 | 完成泉石线及桥梁工程施工。 | 泉林镇  人民政府 | 由泉林镇人民政府实施建设 |
| 26 | 治超非现场执法系统 | 2023年 | 新建 | 1300 | 1300 | 在G327国道金庄西（K247+200）、S103高峪镇尧山村（K126+60）、S103泗张镇石龙嘴村（K164+425）、G327泉林镇南石匣村（K204+600）建设4处治超非现场执法系统。 | 完成建设和并网，并投入使用。 | 县交通  运输局 |  |
| 27 | 2023年泗水县农村生活污水治理项目 | 2023年 | 新建 | 19000 | 19000 | 对9个镇（街道）95个村庄进行污水治理，主要建设管网工程、污水处理终端工程以及坑塘（沟渠）治理工程。新建污水处理装置总处理规模3360m3/d，采用分散处理治理模式。 | 完成9个镇（街道）的95个村庄进行污水治理工程。 | 县水务局 |  |
| 28 | 泗水县  华村水库增容工程 | 2023年 | 新建 | 8295 | 8295 | 本项目主要实施库区清淤扩挖、配套设施建设，增容后，兴利库容增加329万立方米，总库容增加227万立方米，水库规模为中型。 | 湖区清淤、护坡及配套基础设施建设。 | 县水务局 |  |
| 29 | 泗水县  小型水源增容工程 | 2023年 | 新建 | 12000 | 12000 | 该项目对81座小型水库、塘坝、坑塘进行综合整治，主要采取清除底泥、岸坡护砌、绿化、基础设施配套等措施。 | 对81座小型水库、塘坝、坑塘进行清淤、护坡、绿化等。 | 县水务局、泗兴集团 |  |
| 30 | 泗水县拦河闸除险加固项目 | 2023年 | 新建 | 4852 | 4852 | 实施3处拦河闸除险加固工程，包括丑村拦河闸、泗张拦河闸、柘沟拦河闸，在原闸址处对原闸拆除改建，具体实施内容为：1.改建闸室段、上下游连接段；2.更换闸门、启闭机，新增电气设备及信息化设施；3.新建闸上检修桥及工作桥；4.新建桥头堡及起闭机房。 | 完成三处拦河闸拆除改建工作。 | 县水务局 |  |
| 31 | 泗水县济河山洪沟治理工程 | 2023年 | 新建 | 1000 | 1000 | 实施清淤疏浚、岸坡护砌等工程，清淤土方56万立方米、边坡护砌2.6万立方米，混凝土0.67万立方米。 | 实施清淤疏浚、岸坡护砌工程。 | 县水务局 | 中央、省专项资金 |
| 32 | 泗水县杨柳灌区配套与节水改造项目 | 2023年 | 新建 | 2825 | 2825 | 干渠防渗改造，新建现浇混凝土矩形渠5.47公里，重新、新建渠系建筑物2座、新建分水闸1座，增设灌区信息化监控系统5套、视频监控系统15套。 | 完成干渠防渗改造、分水闸及信息化监控系统。 | 县水务局 | 中央、省专项资金 |
| 33 | 泗水县  宋家沟生态清洁小流域项目 | 2023年 | 新建 | 700 | 700 | 该项目治理面积15平方公里。1.整修梯田504.7公顷；2.发展经济林32.43公顷；3.封育治理1663公顷；4.新建拦水坝3座、维修塘坝3座；5.新建集雨池1座；6.沟道治理0.56公里；7.新建混凝土道路0.82公里，新建小桥涵2座。 | 完成拦水坝、塘坝、集雨池治理工作。 | 县水务局 | 中央、省专项资金 |
| 34 | 泗水县  河道治理  工程 | 2023年 | 新建 | 20361 | 20361 | 本项目实施两处河道治理工程，包括泗河治理工程、卸甲河泗水段治理工程。其中，泗河治理工程治理范围为泗河三角湾河入口至贺庄水库大坝，全长52.5公里。主要内容包括河道疏挖、岸线整治、防汛道路维修等；卸甲河泗水段工程治理范围为卸甲河泗水段桩号0+000～7+230河段。主要内容包括河道疏挖、河岸护砌、新建橡胶坝1座、溢流堰1座，交通桥护砌1处，新建道路1.35公里。 | 完成河道疏挖、护坡防护、险工护岸等工作。 | 县水务局 | 省级专项资金 |
| 35 | 大中型  水库移民后期扶持资金项目 | 2023年 | 新建 | 2800 | 2800 | 实施饮水提升、灌溉渠道维修、村内道路、拦蓄等工程。铺设饮水PE管道18.2公里、渠道维修0.3公里、道路硬化4.6平方米等。 | 完成饮水提升、灌溉渠道维修、拦蓄等工程。 | 县水务局 | 中央资金 |
| 36 | 泗水县  小型水库维修养护 | 2023年 | 新建 | 388 | 388 | 实施坝顶路硬化、放水洞维修、新建防汛路等。 | 实施坝顶路硬化、放水洞维修、新建防汛路等。 | 县水务局 |  |
| 37 | 泗水县2023年度地下水超采区综合治理项目 | 2023年 | 新建 | 2500 | 2500 | 水源置换工程、修复补源工程、水资源计量监控体系建设、基层体系服务建设等。 | 水源置换工程、修复补源工程、水资源计量监控体系建设、基层体系服务建设等。 | 县水务局 |  |
| 38 | 泗水县  林业生态  建设工程 | 2023-2024年 | 新建 | 10535 | 8000 | 该项目涉及森林质量精准提升、宜林地造林、村庄绿化、森林防火能力提升等工程。规划荒山绿化造林13246亩，森林抚育6000亩，村庄绿化20个，涉及11个镇（街道）和2个国有林场。 | 完成荒山绿化造林10451亩、森林抚育1000亩，及相关配套设施建设。 | 县自然资源和规划局 | 申请专项债券 |
| 39 | 历史遗留关停矿山生态修复工程 | 2023-2025年 | 新建 | 14400 | 8000 | 根据《泗水县矿山生态修复总体方案2022-2025年》对历史遗留矿山治理区域通过削坡、整平、覆土、栽植绿化苗木等措施，对破损山体进行修复治理。 | 启动矿山生态修复治理891亩。 | 县自然资源和规划局 |  |
| 40 | 泗水县  烈士陵园基础设施改造工程 | 2023年 | 新建 | 1000 | 1000 | 烈士陵园纪念馆扩建改造，内部装修、外墙装饰工程，改造烈士英名录幕墙，烈士安葬区改造，烈士陵园内外环境绿化工程，纪念馆展陈提升工程，以及供排水改造、电路改造、公共厕所改造等。 | 完成项目设计、评审及招投标，实施烈士陵园纪念馆扩建改造。 | 县退役  军人局 |  |
| 41 | 数字政府建设项目 | 2023年 | 新建 | 611 | 611 | 1.县级数字机关运行服务平台建设项目；2.“爱山东”APP泗水分厅开发及运维建设项目；3.电子政务外网公共服务域建设项目；4.电子政务外网行政服务域建设项目；5.一体化大数据平台县级节点建设项目；6.政府网站及政务公开建设、运维项目。 | 一体化大数据平台建设。 | 县政府  办公室 |  |
| 42 | 基层法庭建设项目 | 2023-2024年 | 新建 | 2000 | 1000 | 新建圣水峪镇、柘沟镇、苗馆镇三处基层法庭。每处1800平方米，建筑面积共约5400平方米，包括审判用房、审判人员工作用房等。 | 进行圣水峪法庭建设。 | 县人民法院 |  |
| 43 | 法院旧办公楼改造 | 2023年 | 新建 | 700 | 700 | 实施法院旧办公楼改造，包括水电、消防、装修等。 | 完成法院旧办公楼改造。 | 县人民法院 |  |
| 44 | S103济枣线济宁泰安界至日兰高速段改建工程 | 2023-2025年 | 新建 | 195000 | 20000 | 全长约35.076公里，双向四车道一级公路及时标准，路基宽段25.5米。新建大桥3座，中桥9座，分离立交2处，养护工区1处。 | 完成土地规划、基本农田调整工作，启动下穿铁路桥施工。 | 县公路局 |  |
| 45 | 泗水县应急物资仓储中心建设项目 | 2023-2025年 | 新建 | 8000 | 5000 | 该项目总建筑面积1.65万平方米，建设抢险救灾、防疫物资、消防救援、生活保障、防汛抗旱、森林防火等物资仓储库。同步建设室外配套工程，主要包括供热、供电、供水等附属工程。 | 进行主体工程施工。 | 县应急局 | 申请专项债券 |
| 46 | 2023年高标准农田建设项目 | 2023-2025年 | 新建 | 9750 | 9750 | 新建4万亩高标准农田，改造提升1万亩高标准农田。 | 土壤改良工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、农田输配电工程及数字农田工程。 | 县农业农村局 |  |
| 47 | 金庄镇立山庄村至圣水峪镇南尧湾村道路工程 | 2023-2023年 | 新建 | 6166 | 6166 | 项目全长5.3公里，项目起点位于S512省道，终点位于圣水峪镇南尧湾村，三级公路标准建设，路基宽9.75米，路面宽7.75米，同步实施安防、排水等附属设施。 | 实施金庄镇立山庄村至圣水峪镇南尧湾村道路工程道路建设。 | 县农业农村局 |  |
| 48 | 泗水县  城乡书房建设项目 | 2023-2025年 | 新建 | 650 | 200 | 新建5个城市书房、11个乡村书房。配备阅览座椅、书架、电脑、打印复印扫描一体机、视频监控设备等辅助设施；安装身份验证和人脸识别系统等。 | 完成2个城市书房和一个乡村书房项目选址及建设。 | 县文化和旅游局 |  |
| 49 | 人才安居工程 | 2023年 | 新建 | 1166 | 1166 | 推进华阳水苑88套人才公寓装修、海亿特180套人才公寓装修及租赁，及专家补贴费用。 | 推动人才公寓的装修，达到拎包入住条件，实施配租解决人才住房需求。 | 县委人才办、县住房城乡建设局 | 市对县考核指标 |
| 50 | 人才驿站建设 | 2023年 | 新建 | 50 | 50 | 在县内符部分公共区域、泗水经济开发区、镇（街道）开设人才驿站5处，用于面对面开展人才服务、政策咨询等工作。在北京、上海等高层次人才集聚地建设在外人才之家2处，开展人才引育、沟通交流等工作。 | 在县内符部分公共区域、泗水经济开发区、镇（街道）开设人才驿站5处，用于面对面开展人才服务、政策咨询等工作。 | 县委组织部 | 根据济宁人才金政二十条要求，2023年实施人才驿站建设 |
| 51 | 城市社区、园区、商圈党群服务中心提档升级奖补经费 | 2023年 | 新建 | 700 | 700 | 为进一步提升城市社区、园区和商圈服务阵地建设，深化提升社区服务能力，采取奖补方式，对城市社区服务中心、红帆驿站、泗美红岸·党建会客厅建设奖补，推动社区服务阵地提升。 | 对城市社区服务中心、红帆驿站、泗美红岸·党建会客厅建设奖补，推动社区服务阵地提升。 | 县委组织部 | 筹备全市党建引领网格管理服务现场观摩会 |
| 52 | 创建党建  区域共同体 | 2023年 | 新建 | 500 | 500 | 实施乡村组织振兴示范片区创建活动，每个乡镇确定10个左右相对集中连片的党建示范点，采取奖补方式，推动党建区域共同体建设。 | 实施乡村组织振兴示范片区创建活动，每个乡镇确定10个左右相对集中连片的党建示范点，采取奖补方式，推动党建区域共同体建设。 | 县委组织部 | 筹备全市党建工作现场推进会 |
| 53 | 新时代文明实践中心（所、站）建设提升工程 | 2023年 | 新建 | 300 | 300 | 聚焦“五有”要求，开展新时代文明实践中心（站、所）提升工程，建设13个文明实践示范片区。新建一批幸福食堂，并常态化运行原有幸福食堂。对工作突出的文明实践所（站）进行奖补。保障县新时代文明实践中心日常运行。 | 聚焦“五有”要求，开展新时代文明实践中心（站、所）提升工程，建设13个文明实践示范片区。新建一批幸福食堂，并常态化运行原有幸福食堂。对工作突出的文明实践所（站）进行奖补。保障县新时代文明实践中心日常运行。 | 县委宣传部 |  |

|  |
| --- |
| 泗水县人民政府办公室　　　 　 　　2023年4月17日印发 |