泗政办字〔2020〕52号

泗水县人民政府办公室

关于印发全县土地问题综合整治实施方案的

通     知

各镇人民政府、街道办事处，县政府有关部门：

《全县土地问题综合整治实施方案》已经县委、县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

泗水县人民政府办公室

2020年11月21日

（此件依申请公开）

全县土地问题综合整治实施方案

为彻底整改耕地保护问题，规范全县土地利用和管理工作，根据中央省市部署要求，开展全县土地问题综合整治工作，经县委、县政府研究同意，制定本方案。

一、工作目标

以习近平生态文明思想为指导，落实县委、县政府工作部署，全面梳理农村乱占耕地建房、第三次国土调查、卫片执法、耕地保护督察、日常执法检查发现的问题，采取有力措施整改到位，健全完善有关制度，提高土地管理水平，服务和保障全县经济社会高质量发展。

二、整治内容

（一）农村乱占耕地建房

1. 坚决遏制“增量”。

工作措施：对新增问题“零容忍”，坚决遏制乱占耕地建房行为。对顶风而上的，严厉打击，严肃问责。（责任单位：县自然资源和规划局、县农业农村局、县法院、各镇街）

2. 深入开展摸底排查。

工作措施：在前期摸排基础上，建立县主导、镇街主责、村级主体的摸排工作机制，全面摸清占用耕地建房建筑情况、占地情况、审批情况以及违法行为查处情况。（责任单位：县自然资源和规划局、县农业农村局、县法院、各镇街）

3. 调研制定整治方案。

工作措施：根据市级整治方案制定我县实施方案，提出分类处置存量问题的政策措施，分阶段重点整治强占多占、非法出售、工商资本下乡违法占用耕地建房、个别干部利用职权等恶意乱占耕地建房问题。（责任单位：县自然资源和规划局、县农业农村局、县法院、各镇街）

（二）第三次国土调查工作推进。

4. 按时提交调查成果。

工作措施：根据成果上报时间表，组织各作业单位报送成果。统一技术标准，加强技术对接，优化工作流程，提高工作效率，适时采取通报、约谈等措施，推进三调工作，提高调查成果质量。按时向省市第三次国土调查领导小组办公室上报统一时点更新调查成果。（责任单位：县自然资源和规划局）

5. 确保第三次国土调查成果真实准确可靠。

工作措施：对国家督察、国家级核查和省、市级核查发现的问题，全面查实整改。县第三次国土调查领导小组办公室对作业单位上报的县级调查成果开展质量评定。（责任单位：县自然资源和规划局）

（三）批而未供和闲置低效土地盘活利用。

6. 全面查清批而未供和闲置土地。

工作措施：批而未供土地清查范围为自然资源部土地市场动态监测与监管系统提取的2009—2017年间依法批准尚未供应的批而未供土地，逐批文、逐地块查清批准时间、位置、权属、面积、是否实施征地、利用现状及未供原因等情况；闲置土地清查范围为截止2020年6月底现状涉嫌闲置的土地，逐宗查明闲置土地供应方式、时间、面积、位置、价格、用途、价款缴付、约定开工时间、未开工建设原因等情况。在全面清查基础上，建立包含地块基本信息、形成原因、处置措施、处置进度、责任单位等要素的工作台帐和数据库。（责任单位：县自然资源和规划局、泗水经济开发区管委会、各镇街）

7. 加大批而未供土地处置力度。

工作措施：对在已批准用地范围内实际开发建设但未办理供地手续的土地（未供即用），项目所在镇（街道）和相关部门加大项目地块推介力度，通过引进新资本、嫁接新项目等方式，尽早完成土地供应工作，2020年底前处置完成70%，2021年4月底前全部处置完毕；鼓励国有公司依法取得批而未供土地使用权，通过土地资产注入，壮大国有公司；对违法违规用地企业加大查处力度，切实提高企业违法用地成本，会同有关部门采取措施，督促企业办理土地供应手续；对已建设项目单位明确无法拿地的，联合法院、国资委探索由国有公司取得国有土地使用权，然后由原用地单位租赁使用的方式尽快处置。充分利用批而未供“一张图”，推行“以地招商”，引导项目优先选址，充分利用。（责任单位：县自然资源和规划局、县工业和信息化局、县商务局、县行政审批服务局、县经济开发区管委会、县投资促进中心、各镇街）

8. 加大闲置土地处置力度。

工作措施：对已开工建设但未取得施工许可手续造成的涉嫌闲置土地，限期完善施工许可手续，2020年底前处置完成70%，2021年4月底前全部销号。对将土地供应给政府平台公司、征拆办、开发区管委会等无实际建设项目单位用于抵押融资造成的闲置土地，依法收回；对因政府原因造成的闲置土地，剖析问题成因，落实责任部门，促进项目尽早开工建设，无法达到开工建设条件的，依法收回；对因企业原因造成的闲置问题，坚持“以用为先”原则，督促企业限期开发利用，其中未按约定开工建设超过一年的，按规定征缴土地闲置费，闲置超过两年无法开工建设的依法收回，加强税务、财政、法院、开发区、市场监管等部门的沟通协调，对资不抵债、无力经营的企业启动破产清算程序，加大清理处置力度。根据企业情况，本着先易后难的原则，一企一策，分类推进。2020年底前处置完成70%，2021年10月底前除司法查封外全部处置到位。对因司法查封导致无法开工建设的闲置土地，司法机关应协调理顺闲置土地债权债务关系。对因资金不足难以收回的，充分发挥国有资本投资运营公司职能作用，助力闲置土地处置工作。加强已供应土地的监管，全程跟踪督查，督促企业按照出让合同约定时限完成建设，及时发现问题，及时跟踪整改，防止出现新的闲置低效用地。（责任单位：县自然资源和规划局、县行政审批服务局、县法院、县税务局、县财政局、县市场监督管理局、泗水经济开发区管委会、各镇街）

9. 推动城镇低效用地再开发。

工作措施：建立党委政府主导、相关部门联动、社会各方参与的工作推进机制，结合第三次国土调查等现有成果开展调查摸底，合理确定本地区低效用地认定标准，界定低效用地范围。2020年年底前，完成摸底调查和标图入库工作，筹划启动一批再开发项目。（责任单位：县自然资源和规划局、县住房城乡建设局、县工业和信息化局、泗水经济开发区管委会、各镇街）

（四）违法违规用地整改。

10. 市级以上能源、交通、水利重点工程违法违规用地

工作措施：制定“土地要素跟着项目走”实施细则，加强县级统筹，重点保障103、512省道和华能生物质发电等重点基础设施项目。建立多部门项目联审和多层次用地协调机制，对重点建设项目积极主动服务。严格执行征地补偿安置的相关政策，规范征地补偿安置资金管理，维护群众权益。加大实施耕地提质改造和土地综合整治力度，多渠道落实补充耕地指标，保质保量落实耕地占补平衡。（责任单位：县自然资源和规划局、县发展改革局、县交通运输局、县水务局）

11. 一般性违法违规用地。

工作措施：对涉及医疗、教育、养老等民生问题的项目，符合规划、满足补办手续条件的，尽快完善手续。对其他一般性违法违规用地，依法依规查处到位。（责任单位：县自然资源和规划局、县法院）

12. 人造景观工程违法违规用地。

工作措施：本着分清时间界限、区别对待、分类整改的原则，制定统一政策。正在建设的，采取措施坚决制止。已建成的，本着“应拆尽拆、复耕复种”的原则，对已破坏耕作层及虽未破坏耕作层但占用永久基本农田的进行拆除，恢复耕种条件；对符合土地利用总体规划，确需保留的，限期完善用地手续；对未用于非农化建设，未破坏耕作层的种树、种草等绿化部分或现状仍为河流、坑塘水面的部分，结合第三次国土调查，持续整改。（责任单位：县自然资源和规划局、县发展改革局、县水务局、县农业农村局、县行政审批服务局）

（五）增减挂钩项目清理。

13. 开展“回头看”。

工作措施：2016年以前批复的增减挂钩项目，严格将国家的清理整改要求落实到位。2017年以来批复立项的增减挂钩项目，拆旧安置实施方案中拆旧不能实施、安置区未批先建或安置区批复挪作他用的，由各镇（街道）制定整改方案并报县政府，在确保质量的前提下，加快项目进度，让群众按期或尽早入住。在清理整改基础上，积极落实省自然资源厅《关于进一步做好城乡建设用地增减挂钩项目管理工作的通知》要求，对未立项、已拆迁的村庄，已部分拆迁、但无法继续实施的增减挂钩项目，已拆旧复垦、安置未到位的增减挂钩项目，已被清理、不符合验收条件的增减挂钩项目，已立项未拆迁的增减挂钩项目等6种情形，该立项的立项、需要调整的进行调整、该撤销的撤销，依法依规解决历史遗留问题，进一步规范增减挂钩项目实施。（责任单位：县自然资源和规划局、泗水经济开发区管委会、各镇街）

14. 加强拆旧复垦土地管护。

工作措施：对土地复垦后被重新占用建设，无合法审批手续的，必须由相关镇街道组织拆除到位并复耕。对拆旧复垦土地管护不到位、撂荒、种树的，经相关镇（街道）组织复垦到位后，由县自然资源和规划局组织核查初验，申请市自然资源和规划局组织核查验收，并达到原复垦验收的质量等级。（责任单位：县自然资源和规划局、泗水经济开发区管委会、各镇街）

（六）耕地和永久基本农田不实问题整改。

15. 加强补充耕地数量核实整改。

工作措施：在前期耕地保护督察反馈补充耕地数量不实问题整改工作和2019年自然资源部补充耕地核查工作基础上，对储备库中补充耕地项目进行内外业核实，对补充耕地不实、违法建设占用、耕地质量不高、管护不到位等问题分类提出整改措施，限期整改到位；对规定时间内难以整改到位的，予以核减。严格项目验收、入库审核，健全项目后期管护制度，确保补充耕地数量真实、质量可靠。（责任单位：县自然资源和规划局、县农业农村局）

16. 加强永久基本农田核实整改。

工作措施：以第三次国土调查、耕保督察、土地资源遥感监测等成果为基础，对永久基本农田现状及有关问题进行梳理核实，对永久基本农田中存在的划定不实、违法占用、种植植物影响等问题，按照《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）要求，实事求是，分类处置。对国家重大基础设施、生态建设工程占用永久基本农田的，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的原则，开展永久基本农田调整论证补划工作，建设用地经国务院批准后，及时做好永久基本农田上图入库工作；对违法违规占用永久基本农田的建设项目，县自然资源和规划局依法立案查处，整改到位；对堆放占压、平整场地类，各镇（街道）制定清理复垦计划，恢复耕地用途；对重大建设项目施工和地质勘查临时用地难以避让永久基本农田的，依法及时完善临时用地审批手续；对由于历史原因将不符合要求的耕地或其他土地错划入永久基本农田的，结合正在开展的永久基本农田核实整改补划工作，按照“总体稳定、局部微调、量质并重”的原则，依法进行整改补划，确保永久基本农田数量质量双到位。（责任单位：县自然资源和规划局、县农业农村局、各镇街）

三、工作安排

组建全县土地问题综合整治工作专班（以下简称县工作专班），制定整治工作实施方案。全面查清有关问题底数，分类制定处置意见，及时自行纠正到位，形成排查自纠清单。县工作专班组织明查暗访，对各镇（街道）排查自纠成效进行核实，对弄虚作假、整治不力、问题严重的地方开展约谈，对重大案件直接立案查处、挂牌督办、公开通报。各镇（街道）针对存在问题举一反三，建立长效机制，11月底前将工作总结报县工作专班。对需要长期坚持的工作，紧盯不放，按规定时间节点持续推进。

四、有关要求

（一）加强组织领导。各镇（街道）要提高政治站位，强化责任担当，把整治工作列入重要议事日程，建立相应工作协调机制，做到组织领导到位。县自然资源和规划局承担县工作专班办公室职责，具体负责组织协调、推进落实等工作。发展改革、交通运输、水务、农业农村等部门及司法机关要按照执法监管共同责任机制要求，结合职责切实负起责任，形成工作合力。

（二）全面整治整改。落实最严格的耕地保护制度，着力构建“早发现、早制止、早查处”的工作机制，坚持实事求是查找问题，分门别类摸清底数；要坚持依法依规分类处置，进一步细化措施，挂账销号，有序推进。

（三）严格执法监管。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，强化日常执法监管，坚决纠正在土地执法方面失之于宽、失之于软的问题，对不依法制止和查处、以罚代法、该移送不移送、该问责不问责等执法不严问题，从严整治，严肃追责问责。

（四）建立长效机制。坚持目标导向，注重解决当前问题的同时，着力健全完善长效机制。进一步强化政治担当、忠实履职尽责，以更加坚决的态度、更加有力的举措、更加务实的作风推动整治工作有序有效开展。

附件：泗水县土地问题综合整治工作专班组成人员名单

附件

泗水县土地问题综合整治工作专班组成人员名     单

指  挥: 王  营  县委常委、副县长

副指挥: 张常伟  县政府政策研究中心主任

蒋廷泉  县自然资源和规划局局长

夏理华  县农业农村局局长

吴茂君  县水务局局长

王庆利  县司法局局长

林  晖  市生态环境局泗水县分局局长

冯甲新  县发展改革局局长

张永强  县交通运输局局长

汪彦凯  县工业和信息化局局长

刘贵同  县信访局局长

孙立金  县综合行政执法局局长

杜华宾  县行政审批服务局局长

张  伟  县住房城乡建设局副局长、县园林管理

中心主任

王翠华  县法院行政庭庭长

专班下设办公室，蒋廷泉兼任办公室主任，县自然资源和规划局副局长任杰、县司法局副局长杨杰、县农业农村局农业综合执法大队大队长石俊峰、县水务局副局长杜明顺、县房屋征收事务中心主任韩大志、县综合执法局副局长王瑞卿、县信访局副局长刘惠、泗水县法院行政庭庭长王翠华、县发展改革局副局长刘跃华、县交通战备事务中心主任杨玉国、县工业和信息化局副局长张辉波、县行政审批服务局副局长王尚占任专班办公室副主任，抽调人员组建综合协调、政策研究、执法督察、督导工作4个工作组集中办公。

一、综合协调组

组  长: 任  杰  县自然资源和规划局副局长

成  员: 刘文海  县物业服务中心主任

范  杰  市生态环境局泗水县分局副局长

石俊峰  县农业农村局综合执法大队大队长

张  旺  县自然资源和规划局开发区中心所所长

王  增  县自然资源和规划局综合执法大队副大队长

主要职责:承担专班综合协调、对上对接争取工作；制订工作方案和推进计划并组织实施；起草出台加强监督、管理、执法的规范性文件和长效制度机制；研究解决工作中的政策性、普遍性问题和热点难点事项；负责文电会务等工作；完成专班安排的其他任务。

二、政策研究组

组  长: 任  杰  县自然资源和规划局副局长

成  员: 杨  杰  县司法局副局长

刘跃华  县发展改革局副局长

王翠华  县法院行政庭庭长

张宗平  县农业农村局总农艺师

杜宝旭  县综合行政执法局政策法规科科长

赵双喜  县自然资源和规划局土地资产服务

中心主任

王  焱  县自然资源和规划局执法督察科科长

宋  亮  县自然资源和规划局调查监测科科长

钱世祥  县自然资源和规划局用途管制科副科长

孔  丽  市生态环境局水泗水县分局政策法规科科长

杨玉国  县交通战备事务中心主任

杨  洋  县行政审批服务局投资项目科科长

颜  恒  县住房城乡建设局房产科副科长

主要职责:牵头相关法律法规的解读和宣传工作；负责国家、省、市相关政策文件研究，结合泗水县实际，统筹各领域政策把握和执行落实；起草和制定出台加强监督、管理、执法的规范性文件和长效制度机制；及时研究解决工作中的政策性、普遍性问题和热点难点事项；完成专班安排的其他任务。

三、执法督察组

组  长: 陈  锋  县自然资源和规划局副局长

成  员: 颜  广  县自然资源和规划局副主任科员

乔元峰  县水务局河长制工作协调中心副主任

张  乐  县综合行政执法局执法大队副大队长

王成功  市生态环境局水泗水县分局生态环境保

护综合执法大队大队长

石俊峰  县农业农村局执法大队大队长

吴  静  县房屋征收事务中心法规科副科长

吴  振  县自然资源和规划局综合执法大队科长

乔文佳  县自然资源和规划局综合执法大队中队长

卜祥军  县自然资源和规划局综合执法大队中队长

李  潇  县自然资源和规划局综合执法大队科员

主要职责:承担执法督导、重大或上级交办案件的调查处理；负责新闻媒体曝光、信访举报、政务热线等发现违法问题线索移交和督促查处工作；研究国家、省相关政策文件，结合泗水县实际，统筹政策把握和执行落实；完成专班安排的其他任务。

四、督导工作组

组  长: 程  帅  县督查考评中心副主任

成  员: 孔  宁  县督查考评中心督查一科科长

王  焱  县自然资源和规划局执法督察科科长

朱传贵  县自然资源和规划综合执法大队中队负责人

主要职责:牵头负责调度、通报、督导工作进度；组织开展督导检查和明察暗访；对工作推进不力、进展缓慢、弄虚作假等问题督导问责；对违纪违规行为和人员提出问责及处理建议;完成专班安排的其他任务。

抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室， 县法院，县检察院，县人武部。

泗水县人民政府办公室 2020年11月21日印发