2025年度衔接资金项目建设内容清单

| 序号 | 项目 名称 | 项目 单位 |  | 实施 地点 |  | 实施 期限 |  | 主要建 设任务 |  | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  | 受益对象 |  |  | 联农带农机制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 中央衔接资金 |  | 省级衔接资金 |  | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  |  | 村数 | 人数 |  |  |  |
| 1 | 2025年度泗水县中册镇丁庄村、黄土庄村道路建设项目 | 中册镇人民 政府 |  | 丁庄村、黄土庄村 |  | 2025年4月至2025年12月 |  | 丁庄村24293平方米铺设5厘米厚沥青路面，1000平方米铺设12厘米厚C25混凝土路面，260平方米18厘米厚C25混凝土罩补；黄土庄村5724.1米砖砌排水沟；252.5平方米铺设12厘米厚C25混凝土路面，872平方米铺设15厘米厚C25混凝土路面，191平方米18厘米厚C25混凝土罩补，7909.8平方米铺设5厘米厚沥青路面， |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 |  | 2 | 2087 |  | 方便群众生产生活条件，进一步提升人居环境，提升村内基础设施建设质量。 |  |
| 2 | 2025年度泗水县中册镇大张家庄村道路建设项目 | 中册镇人民 政府 |  | 大张家庄村 |  | 2025年4月至2025年12月 |  | 16816.76平方米铺设5厘米厚沥青路面，152平方米15厘米厚C25混凝土罩补，1549平方米20厘米厚C25混凝土路面罩补。 |  | 140 |  |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 项目建成后，可方便群众出行，改善人居环境质量，提升群众幸福度和满意感。 |  | 1 | 905 |  | 提升村内基础设施质量，带动农业生产，提升群众生产生活条件 |  |
| 3 | 2025年度泗水县中册镇西侯家庄村道路建设项目 | 中册镇人民 政府 |  | 西侯家庄村 |  | 2025年4月至2025年12月 |  | 13429平方米铺设5厘米厚沥青路面，1625.6平方米18厘米厚C25混凝土罩补，132平方米15厘米厚C25混凝土罩补 |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 项目建成后，可方便群众出行条件，提升农民生活质量，提高群众满意度。 |  | 1 | 1085 |  | 提升村内人居环境，提升基础环境，提升群众满意度和幸福感。 |  |
| 4 | 2025年度泗水县中册镇徐家庄村道路建设项目 | 中册镇人民 政府 |  | 徐家庄村 |  | 2025年4月至2025年12月 |  | 7809.01平方米铺设5厘米沥青路面，2389.01平方米铺设15厘米厚C25混凝土路面，400平方米18厘米厚C25混凝土补强1200平方米。 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 项目建成后，可方便群众出行，改善群众生活质量，提升群众满意度。 |  | 1 | 1089 |  | 方便群众生产生活条件，提升村内人居环境，带动农业生产。 |  |
| 序号 | 项目 名称 |  | 项目 单位 |  | 实施 地点 |  | 实施 期限 |  | 主要建 设任务 |  | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 中央衔接资金 |  | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  |  | 村数 | 人数 |  |  |
| 5 | 2025年度泗水县中册镇龙门山庄村道路建设项目 |  | 中册镇人民政府 |  | 龙门山庄村 |  | 2025年4月至2025年 12月 |  | 43904.55平方米铺设5厘米厚沥青路面，1236.26平方米铺设12厘米厚C25混凝土路面，1200平方米原12厘米厚混凝土路面挖除及罩补。 |  | 335 |  |  |  | 310 |  | 25 |  |  | 项目建成后，可方便群众生产生活条件，提升基础设施建设质量，提升群众幸福感。 | 1 | 454 | 方便群众生产生活条件，提升村内人居环境，带动农业生产。 |  |
| 6 | 2025年度泗水县中册镇故县村道路建设项目 |  | 中册镇人民政府 |  | 故县村 |  | 2025年4月至2025年 12月 |  | 5厘米厚沥青路面21602.4平方米，15厘米厚C25混凝土路面58015.24平方米，18厘米厚C25混凝土路面基层修补3000平方米。 |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 项目建成后，可方便群众生产生活条件，提升基础设施建设质量，提升群众幸福感。 | 1 | 4737 | 方便群众生产生活条件，提升村内人居环境，带动农业生产。 |  |
| 7 | 2025年度泗水县中册镇桥梁建设项目 |  | 中册镇人民政府 |  | 徐家庄村 |  | 2025年4月至2025年 12月 |  | 在徐家村新建桥梁1座，桥长18米，宽7米，不锈钢护栏长36.8米、波形护栏长120米。 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 项目建成后，方便村民出行条件，提升村内基础设施建设水平，改善群众生活质量。 | 1 | 1089 | 方便群众出行条件，提升村内基础设施建设质量，带动农业生产。 |  |

| 序号 | 项目 名称 | 项目 单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 8 | 2025年度泗水县中册镇路灯安装项目 | 中册镇人民政府 | 丁庄村、徐家庄村、大张家庄、大李白西村、龙门山庄村、峨湾村、西候家庄村、黄土庄村 | 2025年4月至2025年 12月 | 计划安装杆式太阳能（高6米）路灯 210盏，其中丁庄村至星吴路安装30盏，中册三村至龙门山庄村连村路安装杆式太阳能60盏，大李白西村至石桥村连村路安装40盏；西候村至星吴线安装20盏；大张村至星吴线60盏。村内安装普通太阳能路灯830盏，其中丁庄村170盏，徐家庄村200盏，大张家庄村150盏、龙门山庄村50盏、大李白西村50盏、峨湾村60盏、西候家庄村70盏、黄土庄村80盏。。 | 80 |  |  | 60 | 20 |  | 通过实施村庄亮化工程、有效提升村庄基础设施条件，改善村庄照明条件及宜居度，增强群众获得感和幸福感 | 8 | 7415 | 提升村内公共服务设施建设质量，带动农业生产，方便群众出行条件。 |
| 9 | 2025年度泗水县中册镇大李白西村基础设施建设项目 | 中册镇人民政府 | 大李白西村 | 2025年4月至2025年 12月 | 大李白西村铺设5厘米厚沥青路面27377.52平方米，15厘米厚C25混凝土路面1807.66平方米，18厘米厚C25混凝土路面4551.3平方米，18厘米厚C25混凝土补强3098平方米，砖砌矩形排水沟680米，井盖提升50个。 | 285 |  | 270 |  | 15 |  | 项目建成后，可方便群众生产生活条件，提升基础设施建设质量，提升群众幸福感。 | 1 | 1292 | 方便群众生产生活条件，提升村内人居环境，带动农业生产。 |

| 序号 | 项目 名称 | 项目 单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 10 | 2025年度泗水县中册镇民族村振兴智慧养殖一体化建设项目 | 中册镇人民 政府 | 大李白 西村 | 2025年4月至2025年12月 | 新建2座长30m*宽13m钢结构牛舍，5座长72m*宽13m钢结构牛舍，4个半地下青储池（建筑面积共计1290㎡），2座钢结构饲料库（建筑面积共计746㎡），1座钢结构饲料库（建筑面积300㎡），1座钢结构粪污集中仓（建筑面积共计1687.9㎡），1个沼气池及氧化池（建筑面积1000㎡），3座框架结构管理用房（建筑面积共477.3㎡），室外围墙、桥梁一座，及其配套设施。 | 987 | 773（其中少数民族发展资金中央少数民族壮大资金23万元） | 214（其中134万元为少数民族发展壮大资金） |  |  |  | 项目建成后，可促进农牧结合，资源循环利用，营造生态循环体系，促进畜牧产业健康持续发展。 | 1 | 32 | 拓宽群众增收渠道，增加群众就业岗位，壮大少数民族村集体经济，年收益60万元左右，促进乡村振兴。 |

| 序号 | 项目 名称 | 项目 单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 11 | 2025年度泗水县中册镇农产品仓储及烘干建设项目 | 中册镇人民政府 | 峨湾村 | 2025年4月至2025年12月 | 在峨湾村拟新建门架式刚结构厂房一座，建筑面积1270.60㎡及相关烘干设备，包含：脱粒机一台、批次式谷物烘干机四台、粮食流量计量器一台。 | 350 | 250 | 100 |  |  |  | 项目建成后，可为周边种粮大户提供社会化服务，解决村民屯粮难的实际困难，增加农民收入，带动群众就业8名，进一步带动群众就业。 | 1 | 431 | 为农村剩余劳动力提供就业机会，同时解决村民晒粮难的问题，进一步带动农业生产。 |

| 序号 | 项目 名称 | 项目单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 12 | 2025年度泗水县星村镇乡村振兴产业园厂房建设项目（1#2#厂房工程） | 星村镇人民政府 | 星村三村 | 2025年4月至2025年12月 | 建设1#厂房1867.48㎡、2#厂房1867.48㎡及室内水、电、消防等基础配套工程。 | 508.6369 |  | 408.6369 |  | 20 | 80 | 项目验收通过率100%，项目完工及时率100%，群众满意度达95%以上，项目年收益率不低于5%。 | 6 | 126 | 项目建成后，可带动项目受益村增加村集体收入，促进镇域内脱贫户就业。项目收益资金主要用于脱贫户及边缘易致贫户的分红，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |

| 序号 | 项目 名称 | 项目单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 乡村建设行动资金 |  | 村数 | 人数 |  |
| 13 | 2025年度泗水县泉林镇乡村振兴产业融合发展基地项目13#厂房 | 泉林镇人民政府 | 泉林镇尤家庄村 | 2025年4月至2025年12月 | 13#厂房：主要建设13#钢结构标准化厂房及相关道路、雨污管道、消防、水电等配套设施项目，总投资约为350万元。厂房长66.6米，宽42.6米，外立面高12.3米，建设面积2837.16平方米。 | 350 | 210 |  |  |  | 140 | 建成后可保证该项目年租赁收益17.5万元，年收益率不低于5%。用于脱贫户分红、增加村集体收入等。 | 7 | 138 | 项目建设完成后可带动周围约40人进行务工，增加收入；与项目租赁方进行协商，如有脱贫户有意愿进场务工，可以给予合适岗位并优先录用。 |

| 14 | 2025年度泗水县泉林镇乡村振兴产业融合发展基地项目18#厂房 | 泉林镇人民政府 | 泉林镇尤家庄村 | 2025年4月至2025年12月 | 18#厂房：主要建设18#钢结构标准化厂房及相关道路、雨污管道、消防、水电等配套设施项目，总投资约为950万元。18#厂房长150.6米，宽48.6米，高12米，总面积7319.16平方米。 | 950 | 570 |  |  |  | 380 | 建成后可保证该项目年租赁收益47.5万元，年收益率不低于5%。用于脱贫户分红、增加村集体收入等。 | 19 | 503 | 项目建设完成后可带动周围约140人进行务工，增加收入；与项目租赁方进行协商，如有脱贫户有意愿进场务工，可以给予合适岗位并优先录用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 项目 名称 | 项目单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 15 | 2025年度泗水县圣水峪镇东野村甘薯储存窖建设项目 | 圣水峪镇人民政府 | 东野村 | 2025年3月至2025年12月 | 在东野村依托泗水海波甘薯脱毒育苗扩繁基地建设长64.25米，宽56.5米，层数一层，高4.65米的砌体结构地瓜储存窖1座，计划建设32个窑洞。 | 536.7 |  | 526.7 |  |  | 10 | 项目建成后，可对甘薯进行合理窖藏，保证甘薯品质，延长甘薯的市场供应期，对甘薯进行反季节销售，从而提高经济效益，增加村民和村集体收入，在此基础上对甘薯进行分级初加工，按不同规格通过线上线下两种方式进行销售，提升产品的溢价能力。项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 | 5 | 180 | 带动就业方面：带动40余人就近就业。集体增收方面：一方面依托泗水县海波种植专业合作社运营，收购农户甘薯，按照每斤2分钱提取中介费，另一方面，村集体每年享受项目分红，年收益率不低于5%。产业发展方面：泗水县海波种植专业合作社免费为农户提供甘苗和化肥，甘薯成熟后，按照定价进行收购，从而带动更多农户参与甘薯种植全产业链。解决了以往简单流转土地农民产业发展参与度低的弊端。 |

| 16 | 2025年泗水县金庄镇孟家村省派书记道路建设项目 | 金庄镇孟家村 | 金庄镇孟家村 | 2025年4月至2025年12月 | 孟家村内主干道路提升改造6238平方米，实施方式为清表旧路面+混凝土补强+格栅+铺设5cm中粒式沥青混凝土路面，安装30盏路灯 | 56.9681 |  |  | 50 |  |  | 6.9681 |  | 项目建成后，可提升村内道路6238平方米，安装30盏路灯，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 | 1 | 1119 | 项目形成的资产属孟家村集体所有，由村集体负责具体日常管理、维护、维修。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2025年泗水县金庄镇马头山村省派书记道路建设项目 | 金庄镇马头山村 | 金庄镇马头山村 | 2025年4月至2025年12月 | 马头山村内主干道路提升改造11390.63平方米，实施方式为清表旧路面+混凝土补强+格栅+铺设5cm中粒式沥青混凝土路面 |  | 104.791312 |  | 100 |  |  | 4.791312 | 项目建成后，可提升村内道路11390.63平方米，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 |  | 1 | 1737 | 项目形成的资产属马头山村集体所有，由村集体负责具体日常管理、维护、维修。 |

| 序号 | 项目 名称 | 项目单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 18 | 2025年度泗水县泗张镇养殖场项目 | 泗张镇人民政府 | 泗张镇小山庄村 | 2025年4月至2026年2月 | 小山庄村建设3座猪舍（长85米，宽 18米）占地4590平方米；干湿分离粪棚（长20米，宽15米）；发酵池（长60米，宽13米）；锅炉房（长8米，宽5米）；过滤池（长60，宽15米）；其他管理用房为成品板房占地面积420.92平方米；室内外配套设施。 | 340 |  | 300 |  | 40 |  | 项目实施后，将对村集体经济壮大起到重要支撑，项目建设质量达到相关标准要求。项目完工及时率≧95%；项目验收通过率≧95%；村内人居环境改善率≧70%；受益人口群众满意度≧95%；村集体增收增加率≧70%。 | 7 | 163 | 巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，解决当地零散养殖污染问题，生态环境向良性循环发展，每年对外租赁收益不低于投资额的5%，所得收益用于巩固脱贫攻坚成果。 |

| 序号 | 项目 名称 | 项目单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数 |  |
| 19 | 2025年度泗水县柘沟镇陶文化产业园二期项目 | 柘沟镇 | 柘沟镇 | 2025年4月至2026年2月 | 建设一座长46米，宽30米，高9.5米1380平方米的厂房，主要用于主体建设和基础水电安装 | 140 |  |  | 40 |  | 100 | 项目验收通过率100%，项目完工及时率100%，项目年收益率6%，约10万元，受益人口满意度大于等于95%，经营主体满意度大于等于95%。 | 9 | 153 | 通过该项目的实施，能够宣传柘沟的陶文化，还能带动陶文化产业发展，同时加工土陶、砚台等工艺品。该项目建成后，由柘沟镇政府进行运营，以柘沟镇政府为主体，通过发包的形式招募企业入驻加工生产陶工艺品，每年收益达到10万元左右，按照出资比例分配到9个行政村，同时可以带动周边农户80人左右就业增收。 |