泗政办字〔2021〕36号

泗水县人民政府办公室

关于印发泗水县全域美丽幸福河湖创建

三年攻坚行动方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府有关部门：

《泗水县全域美丽幸福河湖创建三年攻坚行动方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

泗水县人民政府办公室

2021年9月6日

（此件公开发布）

泗水县全域美丽幸福河湖创建

三年攻坚行动方案

为认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对河湖长制工作的指示精神，创新提升河湖长制工作标准，推动河长制湖长制从“有名”全面转向“有实”，持续改善河湖面貌，根据省第7号总河长令要求，在全县开展全域美丽幸福河湖创建三年攻坚行动。结合我县实际制定本方案。

一、总体要求

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，持之以恒落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水方针。通过幸福河湖建设，形成“水清岸美、河畅坡绿、管护高效、人水和谐”的景观河道，为建设“生态泗水”“文化泗水”“活力泗水”“幸福泗水”，打造全国绿色生态宜居城市提供持续动力。

二、基本原则

（一）坚持生态优先。牢固树立绿色发展理念，正确处理河湖管理保护与开发利用关系，注重河湖生态修复与休养生息，维护良好生态，提升河湖功能，发挥综合效益。

（二）坚持河长主导。依托河长制组织体系，将创建美丽幸福河湖作为河长制实现“河长治”的目标，明确部门职责，落实分级责任，细化目标考核，引导全民参与，形成工作合力。

（三）坚持因河施策。针对不同流域、区域河湖特点，统筹城镇与乡村、陆域与水域，统筹干支流、上下游、左右岸，推进山水林田湖草系统治理。

（四）坚持改革创新。完善河湖分级管理、精准管理制度，创新流域综合管理、资源权属管理、投融资多元化机制，提升河湖管理保护水平。

（五）坚持文化特色。充分结合泉文化、圣源文化，凸显本土化、个性化，通过风景区和文化主题公园的建设，将美丽幸福河湖建成传承地方民俗风情的新节点、彰显地方历史文化的新载体。

（六）坚持共建共管。树立美丽幸福河湖建设人人参与、美丽幸福河湖成效全民共享理念，加大宣传力度，鼓励、支持、吸引社会力量积极参与“美丽幸福河湖”行动，推动形成河湖水域岸线共建共治共享的良好格局。通过吸引社会爱水乐水人士志愿者，对主题公园、不同河段采取企业和产品品牌命名等措施，形成共建共管共享局面。

三、工作内容

以“安全、生态、文化、智慧、法治”五位一体为核心，按照“属地为主、部门指导、河长办统筹”的工作推进原则，各镇（街道）、泗水经济开发区管理委员会履行属地责任，具体负责落实美丽幸福河湖创建任务；县河长办、县水务局、市生态环境局泗水县分局、县自然资源和规划局、县农业农村局等部门牵头业务指导。县河长办负责组织协调、调度督导、检查考核，相关成员单位各司其职、密切配合，保障全域美丽幸福河湖创建任务完成。

（一）建设安全河湖

1.强化水利工程建设。规划河道整治、渠河巩固提升和小型病险水库除险加固等防洪减灾工程，实施河道清淤疏浚工程，提升河道防洪和排涝标准，补齐工程短板，织密防御网。

2.提升水旱灾害综合防御能力。严格落实水库“三个责任人”责任，完善防汛应急、洪水调度等各项预案、方案，加强预警和应急响应，提升雨情、水情和洪水监测预报水平，坚持科学调蓄洪水，建立健全应急协调联动机制，全面提升水旱灾害综合防御水平。

3.常态化开展河湖清“四乱”。综合运用卫星遥感、实地核查、日常巡查、第三方暗访和群众举报等手段，深入推进河湖清“四乱”常态化、规范化，重点向中小河湖延伸，严格河湖空间管控，依法打击非法占用水域滩地、固体废物倾倒填埋等涉河湖违法行为，确保河湖“四乱”问题动态清零。落实河湖全域保洁，探索建立农村河湖保洁新模式并纳入农村人居环境基础设施管护长效机制。（牵头单位：县水务局；配合单位：县应急局、市生态环境局泗水县分局、县农业农村局）

（二）建设生态河湖

1.强化水污染防治。加强入河湖排污口监管，落实《排污许可管理办法（试行）》和污染物达标排放要求，严格控制入河排污总量。按照《固定污染源排污许可分类管理名录》中规定的行业，核发排污许可证，持证企业按证排污，严格入河排污口监督管理。开展重点行业污染治理，加强对水平低、环保设施差的小型工业企业的监管，按照《水污染防治行动计划》要求，对非法废水排污口发现一个，取缔一个。处理城镇生活污水，加快城镇污水处理设施建设，推进重点镇污水收集处理设施建设。防治畜禽养殖污染，在禁养区内禁止有排放污染物的规模养殖场和养殖专业户存在，禁止再新建畜禽养殖场。正在运行的养殖场化粪池及污水排放必须达到要求，要及时清理化粪池，保持清洁，凡是不合格的养殖场强行退养。严格控制农业农药、化肥的使用量，严禁面源污染。（牵头单位：市生态环境局泗水县分局、县水务局、县农业农村局；配合单位：县行政审批服务局、县畜牧兽医事业发展促进中心等）

2.加强水环境治理

（1）河湖考核断面水质达标，符合相关标准。（牵头单位：市生态环境局泗水县分局；配合单位：县水务局）

（2）加强河湖水环境综合整治。按照《水污染防治行动计划》要求，开展水污染防治和水生态修复工作，协调推进重大水环境综合治理项目，加强监管，促进项目建成运营。2023年，建立水环境基础数据库，组织并完成县内河湖近岸企业环境风险隐患排查，建立环境风险企业档案，指导企业开展环境风险评估、突发环境事件应急预案编制及备案，完善部门间、跨区域间应急联动机制。（牵头单位：市生态环境局泗水县分局、县水务局；配合单位：泗水经济开发区管委会、县行政审批服务局、县发展改革局、县自然资源和规划局、县农业农村局、县公安局、县交通运输局、县畜牧兽医事业发展促进中心等）

（3）清理河道垃圾。2021至2023年，持续开展河湖垃圾清理专项行动，建立完善沿河镇街、村庄垃圾清运管护长效机制。（牵头单位：县水务局、县住房城乡建设局；配合单位：市生态环境局泗水县分局、县农业农村局等）

（4）推进河湖生态修复和保护。积极推进建立生态保护补偿机制，在重要河流敏感河段和水生态修复治理区、水土流失重点预防区和重点治理区以及具有重要饮用水源或重要生态功能的湖泊，全面开展生态保护补偿，适当提高补偿标准。（牵头单位：市生态环境局泗水县分局；配合单位：县发展改革局、县自然资源和规划局、县农业农村局、县畜牧兽医事业发展促进中心、县水务局等）

（5）加强山水林田湖草系统治理。加大河流源头区、水源涵养区、生态敏感区保护力度。加强水土流失预防监督和综合整治，建设生态清洁型小流域，维护河湖生态环境。（牵头单位：县水务局、市生态环境局泗水县分局；配合单位：县农业农村局、县自然资源和规划局、县畜牧兽医事业发展促进中心等）

（三）建设文化河湖

1.加大水文化景观基础设施建设。围绕河湖水系，以水域、水利工程为依托，在人员密集区合理建设滨水慢行道、水文化公园、健身广场及设施、亲水平台、便桥、垂钓平台、生态停车场等亲水便民设施。因地制宜建设河湖长制主题公园，提升人民群众的获得感、幸福感。

2.推进水生态旅游项目建设。水务、自然资源和规划、住房城乡建设、综合行政执法、农业农村、文旅等部门要加强沟通，统筹谋划河道综合治理、乡村振兴和其他相关项目，打造休闲农业和乡村旅游示范点。积极推进水利风景区和湿地建设，创建具有人文特色的省级水利风景区和省级、市级湿地公园等。（牵头单位：县水务局、县住房城乡建设局、县农业农村局、县自然资源和规划局；配合单位：县文化和旅游局、县教育体育局等）

（四）建设智慧河湖

1.通过优化智慧河湖管理信息系统，促进河湖自然属性功能作用的发挥。

（1）在原智慧河湖管理平台基础上，优化板块功能，使平台操作更简单、功能更完善、处事更高效,实现流程化管事。完善智能考核模块，从源头上解决河长巡河重数量轻质量和巡河时间、里程不符合要求问题，实现信息化管人。完善河道、水库、水利工程、水功能区、取排水口等基础信息数据库，让涉河数据一屏尽览，实现智能化管河，加快实现“数字化、网络化、可视化、智能化”建设目标。

（2）科学统筹储量、水位、流量、水质，发挥对地下渗透、地上引灌、空间蒸发等自然生态影响，实现河湖自然属性能效最大化。

2.提升河湖智慧监管水平。建设“空天地”立体监管系统，综合运用卫星遥感、无人机巡查、摄像头捕捉等手段，形成“天上看、空中探、地面查”的立体化河湖监管模式，对河湖水域岸线空间变化进行实时监控，提升监管效能。

3.拓宽群众管河护河渠道。运用“互联网+”拓宽公众参与管河护河渠道，让群众手机成为河湖管理的移动摄像头，让群众成为美丽幸福河湖创建的参与者和监督者，成为河湖“四乱”问题的吹哨人，提升问题的发现和处置效率。（牵头单位：县水务局；配合单位：县大数据局）

（五）建设法治河湖

1.完善制度体系。做好“一河（湖）一策”编修工作，制定问题清单、任务清单，问题清单要符合河湖实际和阶段目标要求，任务清单要区分长、中、短期落实目标，并明确建设美丽幸福河湖目标。做好农村河湖划界矢量数据校核工作，明晰农村河湖管理范围。落实岸线利用规划确定的岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区分区管理要求，严格水域岸线用途管制。

2.健全监管体系。坚持行业监管与社会监督并重，加大河湖管护和监管力度，落实执法监管人员、设备和经费，积极组织开展执法巡查，拓宽群众监督举报渠道，做到有报必查、查实即处。完善行政执法与刑事司法衔接配合机制，落实“河长湖长+检察长”协作配合工作机制，密切全县检察机关与河长制湖长制工作机构的协作配合，构建司法屏障，依法打击破坏河、湖、库生态环境行为。

3.突出重点整治。落实属地和行业管理责任，强化采砂和涉砂类工程监管。严格落实河长、行政主管部门、现场监管、行政执法“四个责任人”责任，健全水务、公安、交通运输等部门联合执法机制，始终保持对非法采砂的高压打击态势，对“蚂蚁搬家式”盗采、零星偷采零容忍、重遏制，坚决防止非法采砂反弹回潮。按照“疏堵结合”原则，完善河道采砂长效管理机制，推进河湖采砂管理制度化、规范化。

4.强化项目监管。注重河湖流域内已有项目的监管，新上项目现行服务、过程把控。特别对类似养殖、洗冲类用排水项目加强指导监管。（牵头单位：县发展改革局、市生态环境局泗水县分局、县行政审批服务局、县自然资源和规划局；配合单位：县水务局县公安局、县检察院、县司法局、县交通运输局等）

四、创建计划及投资

按照“一年示范引领、两年多区突破、三年全面提升”攻坚思路，到2023年底，实现“河清岸绿、秀美泗水”，全县57条河流基本创建为美丽幸福河湖。实施计划匡算总投资23878万元，主要依靠县财政拨款。

（一）2021年创建计划

创建13条河道：包括石莱河1条县级河道；仲都河、吴家庄河、石缝泉河、中册河、尚庄河、邢家庄河、蒲玉河、香山后河、三角河、星村河、米山河、司家庄村北河12条镇级河道。匡算投资4556万元。

（二）2022年创建计划

创建38条河道：包括济河、柘沟河、百顶河3条县级河道；丑村河、孙家庄河、响水河、圣水河、青界河、涌泉河、耿家庄河、凉水河、王家林河、玉沟河、安德河、司家庄村东河、楚夏寺河、石桥河、滕洼河、雷泗新河、历山河、苗馆河、石旺河、牛庄河、大辛河、马庄河、泽沟河、洙河、韩家村河、石门河、北野后河、高峪河、狂家河、林泉河、庠厂河、小河、北顶西河、申家河、灰泉河35条镇级河道。匡算投资15001万元。

（三）2023年创建计划

创建6条河道：包括石漏河、芦城河、鲍村河3条县级河道；卸甲河、西里仁河、三尤河3条镇级河道。匡算投资4321万元。

五、验收办法

（一）验收标准。省级美丽幸福河湖验收按照省级美丽幸福示范河湖有关评价办法和标准执行。市级美丽幸福河湖验收参照省级评价办法和标准，制定执行市级美丽幸福示范河湖验收标准。县级美丽幸福河湖验收依据市级标准制定执行相应评价标准。

（二）验收组织。市级负责组织县级（含县级）以上河湖验收，由市河长办组织评审组对申报河湖（河段）建设情况进行评定。评审组通过现场查看、听取被评定河湖（河段）县自验情况汇报、查阅资料及质询等方式进行赋分。县级负责组织镇级河湖验收，验收组织参照市级执行，市级按比例对镇级河湖验收情况进行抽查。

（三）验收时间。根据工作实际，逐级、错峰提出验收申请，原则上12月底前完成验收工作，次年2月底未完成验收的，视为不通过。

六、推进措施

（一）加强组织领导。各级河湖长是美丽幸福河湖创建的第一责任人。各级总河长要发挥好统筹抓总作用，县级河湖长要保证研究解决工作推进中遇到的难点问题，全力抓好美丽幸福河湖创建。镇街及村级河长都要各司其职，抓好本河段的创建工作。牵头部门要加强沟通，密切配合，协调联动，形成工作合力。

（二）加大资金投入。县级财政相应加大投入，整合资金，同时采取引入社会资本等方式拓宽投入渠道，保障攻坚任务实施。河道综合治理和美丽幸福河湖创建有效结合、同步实施，对河道综合治理及清淤等产生的砂资源，优先用于美丽幸福河湖建设。

（三）注重规划计划。科学编制“一河（湖）一策”，在“一河（湖）一策”工作目标中明确创建美丽幸福河湖，制定问题清单、任务清单，作为工作督导的重要依据。按年度科学制定攻坚计划，年度任务要细化到季度。

（四）开拓创新，提高效能。秉承开放原则，采取走出去、请进来理念，因地因势利导。充分利用新理念、新技术、新办法，达到特色鲜明，确保整体工作效能提升。

（五）严格督导考核。制定美丽幸福河湖创建日常考核办法，工作推进情况实行月调度、季通报，对推进缓慢、工作滞后的，开展定向督办，对工作严重滞后的，及时启动约谈程序。美丽幸福河湖创建三年攻坚行动纳入泗水县经济社会发展综合考核生态河湖内容和河湖长制年度考核重要内容。

（六）加大宣传力度。加大美丽幸福河湖创建的宣传力度，对创建为美丽幸福河湖的示范镇（街道）予以授牌。开展多种形式的宣传活动，提高人民群众的参与性、知晓率和满意度，形成全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围。

附件：1.2021—2023年泗水县美丽幸福河湖建设计划表

2.2021—2023年泗水县美丽幸福河湖建设三年规划

水系图

附件1

2021年泗水县美丽幸福河湖建设计划表

| 序号 | 河流名称 | 起讫点位置 |  | 河流长度（km） | 河流级别 | 建设内容 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石莱河 | 华村镇 东陈家村 | 华村镇 东崇义村 | 11.8 | 县级 | 河道保洁清理垃圾11处；清除河道阻水沙土堆2处，清除围垦1处，清除违建2处；整治渔业养殖排污口4处；修复堤防3处，交通桥拆除重建1座，溢流坝加固3座、入泗河口闭孔联结块护坡；沿岸交通道路5.86km；临河景观提升改造2处(廊亭、木廊道、座椅、铺装广场、小品、果皮箱、指示牌及监控)；安全警示传宣牌10处。 | 1080 |
| 2 | 仲都河 | 圣水峪镇 初心湖 | 圣水峪镇 东仲都 | 2.17 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；清除阻水围堰1处；初心湖扩容1.65万m3，增设广场休闲廊亭及停车区面积1.6亩；生态清洁型小流域治理，新建砌石护岸460m、栽植金银花等植被120株、新建污水处理池1座；现状亲水驳岸升级改造滨水广场2处；底泥生物氧化解决富营养化；警示传宣牌6处。 | 215 |
| 3 | 吴家庄河 | 圣水峪镇 土洞村 | 圣水峪镇 庠厂村 | 5.93 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾6处；修复桥栏杆1处；圣源大道、庠厂桥、鲁南高铁段生态驳岸、景观绿化800m；庠厂桥设亲水平台及踏步各2处；警示及文化宣传牌4处。 | 267 |
| 4 | 石缝泉河 | 泉林镇 石缝泉 | 泉林镇 卞四村 | 2 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾3处；石缝泉村生态护岸修复600m及亲水踏步4处；泉林桥生态护坡200m、水生植物；警示标志3处。 | 159 |
| 5 | 中册河 | 中册镇 龙门山村 | 中册镇 东杨庄村 | 11 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；镇驻地综合治理1.6km，包括人工自然式护岸修复2.0m，亲水平台、栈桥、踏步6处，休息、照明设施4处，景观小品1处，滨水广场1处，水生植物及周边乔灌草绿化；泗河观光路生态护砌400m及便民亲水娱乐设施2处；新建拦蓄建筑物1座；警示标志4处。 | 895 |
| 6 | 尚庄河 | 柘沟镇 徐家庄村 | 柘沟镇 姜家庄 | 6 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾3处；修复桥栏杆3处；岸线形态修复550m；滕北路生态护岸200m，亲水踏步、平台各2处；警示标志4处。 | 237 |
| 7 | 邢家庄河 | 泗张镇 李家桥村 | 泗张镇 元卜村 | 4.49 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾6处；修复桥栏杆3处；鲁南高铁、西邢家村人工自然式护岸600m；邢家庄亲水便民设施2座；警示标志4处。 | 200 |
| 8 | 蒲玉河 | 泗张镇 西蒲玉河村 | 泗张镇 西蒲玉河村 | 0.85 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；沿岸美化、景观提升；警示标志2处。 | 26 |
| 9 | 香山后河 | 泗张镇 香山后村 | 泗张镇 香山后村 | 1.7 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；香山后村内段生态护岸修复600m及亲水踏步4处；警示标志4处。 | 182 |
| 10 | 三角河 | 金庄镇 大泉村 | 金庄镇 三角湾村 | 6 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；G327国道、孔家庄生态护岸400m，亲水平台、驳岸，坡岸植物及周边绿化，道路铺装，景观小品；警示标志2处。 | 219 |
| 11 | 星村河 | 星村镇 侯家庄 | 星村镇 南陈 | 12 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾8处、河道阻水沙土堆1处；修复桥栏杆8处、渡槽护底1处，险工段护砌1处；镇驻地综合治理1.1km，包括人工自然式护岸修复1.6km，亲水平台、栈桥、踏步6处，休息、照明设施4处，景观小品1处，滨水广场1处，水生植物及周边乔灌草绿化；左家、于家、南陈庄新建便民亲水娱乐施设；警示标志8处。 | 827 |
| 12 | 米山河 | 苗馆镇 肖家庄 | 苗馆镇 黄阴集村 | 10.5 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾6处；修复桥栏杆1处；何家洼、黄阴集生态护坡600m；亲水平台、踏步4处；河岸绿化美化540m；警示牌4处。 | 230 |
| 13 | 司家庄村北河 | 泗张镇 司家庄村 | 泗张镇 司家庄村 | 1.11 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；清理围垦1处；司家庄设亲水便民设施1处；警示标志1处。 | 20 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 4556 |

2022年泗水县美丽幸福河湖建设计划表

| 序号 | 河流名称 | 起讫点位置 |  | 河流长度（km） | 河流 级别 | 建设内容 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济河 | 邹城市城前镇桃园村村委会 | 泗水县泗河街道西洼村 | 33.04 | 县级 | 河道保洁清理垃圾55处；修复桥栏杆4处、拦河坝4处、砌石护坡3处、增设大口井栏杆6处；清除围垦7处、河道阻水沙土堆3处；整治禽畜养殖排污口2处；生态护岸4.6km，河岸绿化美化提升4km；张丰公路、牛庄桥、罗家湾打造景观休闲娱乐设施，包括人工自然式护岸1.2km、滨水广场、道路铺装、休息设施、亲水踏步及平台、灌草木绿化美化等；警示标志6处。 | 3195 |
| 2 | 柘沟河 | 柘沟镇 道士庄 | 杨柳镇 仓上村 | 17 | 县级 | 河道保洁清理垃圾8处；修复桥栏杆5处、挡墙1处；清除河道阻水石料1处；整治禽畜养殖排污口2处，新建污水处理站及污水管网1处；镇驻地综合治理1.0km，包括生态护岸1.8km，亲水平台、踏步6处，休息、照明设施6处，景观小品2处，滨水广场1处，河道栽植景观树木800；警示标志6处。 | 1367 |
| 3 | 百顶河 | 星村镇 云头山村 | 高峪镇 寺台村 | 18 | 县级 | 河道保洁清理垃圾13处；修复拦河坝5处、桥栏杆5处；交通桥拆除重建1处、交通桥基础护砌1处；清除河道阻水沙土堆4处；整治禽畜养殖排污口4处；星吴线、S103省道生态护坡800m，亲水驳岸、踏步4处；入河口护砌360m；大李家庄、张家庄、却庄设亲水便民设施及灌草美化提升；警示标志6处。 | 1386 |
| 4 | 丑村河 | 高峪镇 后侯村 | 高峪镇 寺台村 | 14 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾5处；修复桥栏杆3处、挡墙1处；新建污水处理站及污水管网1处；S103、东丑村、寺台幸福桥生态护岸2.8km并设施亲水设施3处，警示标志6处。 | 1171 |
| 5 | 孙家庄河 | 圣水峪镇 土门村 | 圣水峪镇 孙家庄村 | 3.38 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾3处；修复桥栏杆4处；清除围垦1处；整治禽畜养殖排污口1处；河道疏浚，孙家庄人工自然式护岸650m，亲水踏步4处，灌草绿化；警示标志2处。 | 155 |
| 6 | 响水河 | 圣水峪镇 中心寨村 | 圣水峪镇 申家沟村 | 6.69 | 镇级 | 修复桥栏杆3处；增设大口井栏杆1处；入河口生态护坡200m；响水河村设置亲水便民设施、河道绿化美化；警示标志2处。 | 85 |
| 7 | 圣水河 | 圣水峪镇 毛沃村 | 圣水峪镇 南尧湾村 | 5.02 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；修复桥栏杆2处、拦河坝1处；清除河道阻水石料1处；镇驻地综合治理1.5km，包括人工自然式护岸修复2.8km，亲水平台、踏步6处，休息、照明设施6处，景观小品2处，滨水广场1处，水生植物及周边乔灌草绿化；警示标志6处。 | 734 |
| 8 | 青界河 | 泗张镇 东丰岭村 | 泗张镇 张庄村 | 7.25 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；修复拦河坝2处、砌石护坡1处；张丰公路及镇驻地生态护坡1.8m，亲水设施4处，绿化美化；警示标志4处。 | 577 |
| 9 | 涌泉河 | 泗张镇 宋家沟村 | 泗张镇 宋家沟村 | 4.03 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；河道疏浚1.5km；明德小学南建设儿童活动设施、道路铺装、景观小品、绿化美化；宋家沟村设亲水设施2处；警示标志4处。 | 55 |
| 10 | 耿家庄河 | 泗张镇 耿家庄村 | 泗张镇 耿家庄村 | 1.95 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾3处；修复桥栏杆1处、公示牌1处；人工自然式护岸0.7km，亲水踏步4处；警示标志4处。 | 178 |
| 11 | 凉水河 | 柘沟镇 凤仙庄村 | 柘沟镇 五村 | 12.7 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾4处；修复桥栏杆4处；险工段护砌1处；整治排污口1处；镇驻地综合治理1.6km，包括人工自然式护岸修复1.2km，生态护坡1.5km，亲水平台、踏步6处，休息设施6处，景观小品2处，滨水广场1处，栽植景观树木600m；警示标志6处。 | 902 |
| 12 | 王家林河 | 泉林镇 曹家庄 | 泉林镇 张家庄 | 5 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾4处；修复拦河坝1处；河道疏浚、岸线整修4.2km；安乐庄东桥生态护坡200m。 | 113 |
| 13 | 玉沟河 | 金庄镇 乔家洼村 | 中册镇 临泗村 | 5.5 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾6处；修复桥栏杆2处；整治支流工厂排污；泉兴路生态护坡200m；亲水便民设施2处；警示标志2处。 | 89 |
| 14 | 安德河 | 圣水峪镇 黄家庄村 | 圣水峪镇 安德村 | 5 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾3处；修复桥栏杆5处；张丰公路生态护坡200m，沿岸村庄设置亲水平台6处；下游景观树木绿化提升650m；警示标志4处。 | 104 |
| 15 | 司家庄村东河 | 泗张镇 上焦坡村 | 泗张镇 司家庄村 | 1.1 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；司家庄村南滨水广场1处300m2，配套休闲、娱乐、绿化设施；警示标志1处。 | 55 |
| 16 | 楚夏寺河 | 杨柳镇 东朱村 | 杨柳镇 夏李庄村 | 16 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；修复桥栏杆1处、拦河闸2处；岸线形态修复840m，泗河观光路段生态护坡500m，楚夏寺小学东建设儿童活动设施、道路铺装、景观小品及绿化美化设施；西柳庄亲水便民设施1处；警示标志2处。 | 341 |
| 17 | 石桥河 | 中册镇 王家岭村 | 中册镇 西杨庄村 | 7.2 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；修复桥栏杆1处；治理黑臭水体1处；整治禽畜养殖排污口1处；河道疏浚900m；石桥村栽植1.5km景观绿化植被、设置亲水踏步2处；泗河观光路段生态护坡500m；警示标志1处。 | 220 |
| 18 | 滕洼河 | 柘沟镇 宋家河村 | 柘沟镇 尚庄段 | 4.11 | 镇级 | 修复公示牌1处；滕家洼桥生态护坡200m，亲水踏步4处，景观乔木200m. | 66 |
| 19 | 雷泗新河 | 泉林镇 临湖 | 泉林镇 卞四村 | 12 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾15处；修复桥栏杆4处、拦河坝2处；整治禽畜养殖排污口1处；河岸景观绿化2.8km；打造雷泽湖路景观节点，包括生态砖及草皮护坡，滨水广场，景观小品、亲水踏步，栈道，道路铺装，灌木、花草绿化等；警示标志2处。 | 336 |
| 20 | 历山河 | 泉林镇 历东 | 泉林镇 临湖 | 4.8 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾7处；修复桥栏杆2处、挡墙1处；河道疏浚3.8km；G327国道生态护坡200m；上游河岸栽植景观树木1km。 | 144 |
| 21 | 苗馆河 | 苗馆镇 西故安村 | 苗馆镇 苗馆村 | 12 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾6处；修复桥栏杆1处；整治禽畜养殖排污口1处；苗馆桥生态护坡800m，亲水踏步6处，滨水广场400m2，景观树木400m；警示标志4处。 | 331 |
| 22 | 石旺河 | 圣水峪镇 吉沃村 | 圣水峪镇 石旺村 | 6.01 | 镇级 | 修复桥栏杆2处；清除围垦1处；河道疏浚2.6km；石汪崖村桥生态护坡400m，亲水踏步4处，栽植景观树木400m；警示标志2处。 | 165 |
| 23 | 牛庄河 | 泗张镇 曾家庄村 | 泗张镇 牛庄村 | 3.37 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；整治禽畜养殖排污口1处；栽植景观树木780m；牛庄桥下游生态护坡400m，亲水踏步4处；警示标志2处。 | 146 |
| 24 | 大辛河 | 星村镇 大辛 | 星村镇 梁家庄 | 7 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾5处；修复桥栏杆5处；清除河道阻水沙土堆1处；河道疏浚3.3km；栽植景观树木600m；星村-梁家庄路桥生态护坡300m，亲水平台2处，警示标志2处。 | 185 |
| 25 | 马庄河 | 柘沟镇 黄土村 | 柘沟镇 李家村 | 17 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；修复拦河坝1处、挡墙3处、桥栏杆1处；河道岸线整修750m；休闲、娱乐、健身滨水广场1处，亲水平台、踏步10处；栽植景观树木3.6km；西马村生态护坡800m；警示标志10处。 | 553 |
| 26 | 泽沟河 | 泉林镇 御驾道村 | 泉林镇 马家庄 | 6 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾15处；修复桥栏杆4处；增设涵管1处；河道疏浚4.2km；马庄桥生态护坡400m，亲水踏步4处；警示标志2处。 | 215 |
| 27 | 洙河 | 泉林镇 东城 | 泉林镇 西城 | 3.2 | 镇级 | 滨水广场500m2，廊亭、娱乐设施、灌木花草美化、景观小品。 | 145 |
| 28 | 韩家村河 | 泉林镇 青龙庄村 | 泉林镇 韩家村 | 5 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾5处；修复挡墙1处；河道疏浚4.2km；下游河岸景观树木绿化、美化500m；亲水便民设施2处；警示标志2处。 | 99 |
| 29 | 石门河 | 泗张镇 小宋家沟村 | 泗张镇 南陈村 | 6.76 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾3处；清除违建1处；桥栏杆2处、拦河坝1处；河岸景观树木绿化、美化3800m；下游生态护坡200m；亲水便民设施8处；警示标志8处。 | 190 |
| 30 | 北野后河 | 圣水峪镇 连家庄村 | 圣水峪镇 北东野村 | 3.33 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾5处；修复砌石护坡1处；北东野桥生态护坡200m，亲水踏步4处，河岸景观树绿化380m；警示标志2处。 | 72 |
| 31 | 高峪河 | 高峪镇 西头村 | 高峪镇 崔家庄 | 15 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；修复桥栏杆1处、拦河闸2处；清除河道阻水石料1处；河岸景观树木绿化3.3km；高峪初中段、北河大桥生态护坡800m，镇驻地草皮护坡540m，休闲、娱乐、健身滨水滨水广场500m2，亲水设施8处。 | 506 |
| 32 | 狂家河 | 中册镇 狂家村 | 中册镇 东杨庄村 | 8 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；清除围垦1处；河道疏浚4km；星吴线、中医院北路生态护坡600m，亲水踏步8处；河岸景观树木绿化600m；警示标志4处。 | 263 |
| 33 | 林泉河 | 星村镇 沙岗村 | 星村镇 林泉西村 | 7 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾6处；修复桥栏杆2处；清理河道养鱼1处；S103、星吴线生态护坡600m，亲水踏步8处；河岸景观树木绿化400m；警示标志4处。 | 199 |
| 34 | 庠厂河 | 圣水峪镇 椿树沟村 | 圣水峪镇 庠厂村 | 4.99 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾3处；清除河道阻水石料1处；河道疏浚3.2km；生态护坡200m、亲水踏步2处；河岸景观树木绿化1.7km；警示标志2处。 | 156 |
| 35 | 小河 | 圣水峪镇 兰沃村 | 圣水峪镇 小河村 | 4.47 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾7处；拦河坝1处；泗邹路生态400m，亲水踏步4处；河岸景观树木绿化1.0km；警示标志2处。 | 148 |
| 36 | 北顶西河 | 星村镇 后河西村 | 星村镇 赵家岭村 | 8 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾5处；治理黑臭水体1处；北顶西村生态护岸600m,亲水踏步6处，休闲、娱乐、健身滨水滨水广场400m2；警示标志1处。 | 273 |
| 37 | 申家河 | 星村镇 鲍家庄村 | 星村镇 后河西村 | 3 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；河道疏浚3km。 | 27 |
| 38 | 灰泉河 | 泉林镇 灰泉 | 泉林镇 东贺庄 | 1.8 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾4处；清除违建1处；河道疏浚；景观树木绿化1.8km。 | 55 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 15001 |

2023年泗水县美丽幸福河湖建设计划表

| 序号 | 河流名称 | 起讫点位置 |  | 河流长度（km） | 河流级别 | 建设内容 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石漏河 | 泗张镇 上焦坡村 | 苗馆镇 黄阴集村 | 28 | 县级 | 河道保洁清理垃圾24处；修复桥栏杆9处、拦河坝5处；清除违建1处、围垦1处；整治排污口3处；河道疏浚7.8km；生态护坡4.0km，亲水平台10处；河岸景观树木绿化3.6km；滨水休闲广场2处，包含道路铺装、灌草绿化、景观小品、休息桌椅及其他设施；警示标志12处。 | 1849 |
| 2 | 芦城河 | 圣水峪镇 大峪口村 | 金庄镇 孟家村 | 14 | 县级 | 河道保洁清理垃圾11处；修复桥栏杆9处、拦河坝3处、拦河闸启闭机1处；增设大口井栏杆2处；清除围垦3处；河道疏浚3.4km；圣源大道、泗河观光路、泉兴路生态护坡2.0km，亲水平台、踏步8处；滨水休闲广场1处；河道景观树木绿化3.2km；警示标志10处。 | 876 |
| 3 | 鲍村河 | 苗馆镇 朱家庄村 | 泗河街道 徐家楼村 | 19 | 县级 | 河道保洁清理垃圾15处；修复桥栏杆7处、拦河坝5处、堤防1处、砌石护坡2处；清除围垦1处；整治禽畜养殖排污口2处；河道疏浚2.6km；生态护坡2.4km，亲水平台、踏步10处；滨水休闲广场2处；河道景观树木绿化1.6km；警示标志12处。 | 1031 |
| 4 | 卸甲河 | 圣水峪镇 八士庄村 | 圣水峪镇 北东野村 | 8.2 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；修复桥栏杆1处、拦河坝1处、漫水桥1处；泗邹路、东卸甲生态护坡800m，亲水平台4处；河道景观树木绿化4.3km；警示标志4处。 | 362 |
| 5 | 西里仁河 | 杨柳镇 郭家铺村 | 杨柳镇 西里仁村 | 8 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾2处；治理黑臭水体1处；河道疏浚7km；新建泗河观光路涵洞；河道景观树木绿化800m。 | 184 |
| 6 | 三尤河 | 泉林镇 马泉 | 泉林镇 中尤 | 1.2 | 镇级 | 河道保洁清理垃圾1处；河道疏浚1.2km；河道景观树木绿化200m。 | 20 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 4321 |

附件2

抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室， 县法院，县检察院，县人武部。

泗水县人民政府办公室 2021年9月6日印发